# 项目修改说明

配合管理视图迭代的开发与验收安排    2026年10月7日修订

本轮技术开发只实现一个管理视图，让管理者集中核对任务、申请和反馈。纯讲介绍完整项目的背景、总体方案、已有成果与未来路线；技术演示呈现一次需求、查询、接口、界面与测试的交付过程。PPT中介绍的仿真、AI、六端和未来建设不因此增加到本轮开发范围。新增能力仍须完成并验收后使用。

## 现有基础与新增差异

管理员当前已有告警记录页和任务履历，OA审批也已有独立页面；任务与申请在统一后端中已经通过taskId关联。数据库的documents表使用collection、id、run_id和JSONB类型data保存业务记录。此次新增统一的管理查询与跟进视图，复用已有业务数据和处理接口。

已有代码路径和历史验收要分别看待。代码已有任务与OA关联及管理页面；2026年9月29日4项专项测试通过，只覆盖当时的既有规则。新查询、接口、页面、四机集成、完整彩排和60分钟运行均待执行。PPT第11页按未来展望使用，不作为当前完成状态或本轮验收要求。

## 完成什么才算这一轮结束

管理员在现有告警记录页进入“待跟进”视图，默认查看未完成任务，可只看有待审批申请的任务，也可切换全部任务。每行显示名称、负责人、状态和待审批数量；展开后显示该任务关联申请、审批记录与反馈。正常业务写入后重新查询能看到变化。

新增GET /api/v1/admin/task-followups及共享类型，复用现有领单、申请、审批和结案接口。准备按钮、独立事件核对卡和前线计数提示不单独开发；公告不设实操支线。1号承担主讲、固定测试断言与接口验收，2号查询、3号接口及集成、4号页面。

| 责任与工作 全部P0 | 技术演示时段 | 预计投入 |
| --- | --- | --- |
| 2号 关联查询与数据核验 | 14—22分钟 | 0.75个人日 |
| 3号 查询接口与集成 | 22—32分钟 | 0.75个人日 |
| 4号 管理视图与真实数据接入 | 32—42分钟 | 1个人日 |
| 1号 固定断言 接口与页面验收 | 42—48分钟 | 1个人日 |
| 团队 基线与阻断修复 | 各段交接 48—53分钟核验 | 0.5—1.5个人日 |

全部表内任务为P0必做，合计4—5个人日，训练另计1—2周。只为本次查询、接口、清单、详情、必要筛选与测试投入；不新建业务表或复杂服务。优先删去装饰、额外统计和本需求之外的筛选，不用扩大开发量补足纯讲中的系统全貌。

# 先约定管理视图和接口返回什么

这些是本次新增约定  尚不是现有接口能力

## 管理界面只增加一个入口

在管理员现有告警记录页增加“待跟进”页签，保留当前告警和历史记录。新页签内设置“未完成 / 全部”范围及“仅看有待审批申请”开关。默认未完成且不开启仅待审批；筛选变化回到第一页，展开详情复用本页响应，不增加单独详情接口。

未完成指pending与processing，已完成为resolved。没有负责人显示“未领取”，无申请显示“暂无关联申请”，无反馈显示“尚未提交反馈”。不新增等待审批状态，不把审批已批准解释成物资实际出库。

## 新增只读接口的输入

GET /api/v1/admin/task-followups要求管理员登录，运行沿用X-Run-Id；省略时沿用现有当前运行规则。查询参数为scope=open或all，默认open；onlyPending=true或false，默认false；page默认1，pageSize默认20。分页按当前代码允许的1—200执行，页码至少1，非法参数返回400 VALIDATION_ERROR。

不新增查询字符串runId，不从前端另传用户角色，不要求GET带幂等键。员工或游客访问返回403，未登录沿用401，失效运行沿用原错误处理。前端显式绑定正在显示的运行，响应沿用现有data/meta封装与运行响应头。

## 返回字段供四人共同使用

| 层级 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 列表 | runId、items、total、page、pageSize；total为筛选后任务总数，不是申请数。 |
| 每个条目 | task保留现有Task业务字段；pendingOaCount为数字；requests为该任务的OA数组。 |
| 任务详情 | 从task读取负责人、状态和records；完成反馈读取kind为completed的记录，不另造成功文本。 |
| 申请详情 | 从requests读取type、reason、needs、status及records；完整保留批准、驳回、撤回等结果。 |
| 无匹配任务 | 筛选后没有匹配任务时，items为空数组、total为0；无申请任务的requests为空数组，pendingOaCount为0。 |

共享类型命名TaskFollowupItem与TaskFollowupPage，放入现有contracts包。成员在开发前固定字段名；任务与OA继续复用现有类型，不复制另一套状态定义。当前页携带关联详情，避免展开后把另一个运行的数据拼进来。

先按运行、范围和待审批条件筛选，再按待审批数量降序、任务id升序稳定排序，最后分页。超出末页返回空items并保留正确total。参数和返回约定冻结后，不由前端临时改名或在后端为某一条演示任务写特例。

# 2号完成真实的数据关联查询

P0必做  对应14—22分钟  保留无申请任务并正确聚合

新增查询模块apps/server/src/platform/task-followups-query.ts，使用已有数据库封装执行参数化SQL。任务记录的collection为tasks，申请为oa；关联条件同时包含run_id与申请data中的taskId。不能把这里描述成两张已有关系业务表，实际是同一JSONB记录表的不同集合。

## 先汇总申请 再连接任务

申请先按run_id、taskId聚合，统计status为pending的数量并收集该任务全部申请；再从任务左连接汇总结果。这样可以保留无申请的任务，也避免一件任务因多条申请被展开成多行。未匹配的数量为0、申请数组为空；匹配时仍保留非pending申请用于详情。

WITH oa_group AS (
  SELECT run_id, data->>'taskId' AS task_id,
         count(*) FILTER (WHERE data->>'status' = 'pending') AS pending_count,
         jsonb_agg(data ORDER BY id) AS requests
  FROM documents
  WHERE collection = 'oa' AND run_id = $1
  GROUP BY run_id, data->>'taskId'
)
SELECT t.id, t.data AS task,
       coalesce(o.pending_count, 0) AS pending_count,
       coalesce(o.requests, '[]'::jsonb) AS requests
FROM documents t
LEFT JOIN oa_group o ON o.run_id = t.run_id AND o.task_id = t.id
WHERE t.collection = 'tasks' AND t.run_id = $1

上面是关联核心，需在模块中继续实现scope、onlyPending、稳定排序、分页和total查询。所有输入作为参数绑定，不把用户字符串拼到SQL中。count查询与列表使用同一筛选条件；由现有只读事务保证两次读取处在同一快照，页码超出末页时仍能返回total。

## 交给后端前要核对什么

固定样例至少覆盖未领取无申请、处理中无申请、处理中两待批一批准、已完成有反馈，以及另一运行中相同任务编号的数据。核对pendingOaCount、requests长度、任务唯一性和运行隔离。onlyPending应筛出数量大于0的任务，all应包含已完成任务。

当前PostgreSQL封装把JSONB读为字符串，因此query模块负责将task与requests解析为对象和数组，数量保持数字。解析失败应作为错误处理，不用空数组兜底伪装数据完整。模块输出与共享类型一致，后端不再次猜测字段。

不为比赛增加索引、视图或数据库迁移，不直接用SQL修改业务状态。SQL演示只读专用演练库；自动测试使用独立测试库与临时schema。实际性能没有测量时，不报告提速比例。

# 3号接入接口并负责集成

P0必做  对应22—32分钟  3号交接口 1号正式验收权限

新增apps/server/src/platform/task-followups-http.ts承载新接口处理，原platform/http.ts只增加固定路由接入。通过现有认证取得账号与运行，再校验管理员权限。查询模块通过已有store.db注入，不创建额外连接池或第二个业务服务。

## 接口要把契约落实成行为

严格解析scope、onlyPending、page与pageSize；未知scope、非布尔字符串、非整数页码及越界页容量返回400。校验通过后调用2号的查询模块，返回runId、items、total、page和pageSize。Task与OA字段沿用现有类型，不把演示地点或固定申请编号写进处理函数。

沿用现有GET只读事务包装；模块直接执行测试时也使用同样的读取边界。SQL计数与清单必须使用同一筛选条件。角色错误、参数错误和数据库异常分别走原错误机制，数据库失败不得转换为200加空列表。

3号开发时验证管理员响应、非法参数拒绝及同条件SQL一致，交付可运行接口。1号在42—48分钟用预置请求模板独立检查管理员成功与员工403拒绝；准备阶段还须检查游客、未登录和参数异常。Authorization保存在本地环境，运行信息沿用现有上下文，不能信任客户端自报角色。

## 将交付内容接到唯一集成版本

3号电脑运行唯一一套演练后端和集成管理端，其他成员不对同一演练库再启动后端。现有后端有单活动写入者约束，避免多机争抢同一库。四台电脑通过局域网访问约定地址；4号本人前端可经预置代理访问3号后端。

交接采用同一局域网共享目录，子目录按2号查询、4号前端、1号测试划分。每人只提交约定文件，3号按清单复制到集成工程并核对差异，不复制.env、数据库文件、node_modules或整仓库。每次交接后确认模块重载；接口、前端和测试都记录同一个基线与本轮文件清单。

共享目录失败时使用U盘交接同一组文件，不临时引入Git服务或公网下载。这里的文件交接只是演示组织方式；现场仍展示真实代码合入与运行结果，不把本人机器通过当成团队集成通过。

## 责任边界

2号负责查询模块；3号负责接口模块与最终文件集成；4号负责组件和前端服务；1号负责测试文件与验收记录。入口路由、共享类型、页面挂载位置等脚手架在演练基线中提前固定。3号不得暗中替其他人补写关键实现后仍归为对方独立完成。

# 4号在原管理端增加待跟进视图

P0必做  对应32—42分钟  复用原页面与组件

复用apps/admin/src/pages/AlertsPage.vue作为入口，新增组件TaskFollowupsPanel.vue与services/task-followups.ts。原告警记录页保留现有页签和行为，新视图放在同一页面内，不新增独立大屏、动画时间线或复杂工作台。

## 清单 筛选与详情使用同一份返回

清单展示任务名称、负责人、状态和pendingOaCount。默认scope=open、onlyPending=false；用户切换范围或仅待审批开关时，page回到1。分页使用后端total，不在本页数据上再次全局统计或过滤。空清单仅在请求成功且确实无记录时显示。

点击任务后，在现有抽屉组件展开该条目的task和requests。每条申请显示类型、原因、需求、当前状态及处理记录；完成反馈从任务records取得。申请多条就完整展示，不用“最后一条已批准”推断整件任务已经可以结案。

沿用现有状态文案，在管理端resolved显示“已完成”。“有待审批申请”只提示仍有未处理的申请，不能推断责任归于哪一名具体审批人，也不增加任务状态。视图只读，领取、审批与反馈仍由现有业务页面完成。

## 刷新和失败要让人看懂

复用现有useLiveRefresh接收通知后重读，并提供手动刷新。每次请求记录runId、参数和请求序号；运行切换时清空清单、关闭详情并重新读取，旧请求晚返回不能覆盖新画面。参数变化也应丢弃过时请求，避免先发的筛选结果覆盖后发结果。

同一运行刷新失败可保留旧数据，但必须提示“更新失败，当前为上次读取内容”。第一次读取失败展示错误与重试，不显示暂无任务。未登录或权限被拒绝沿用管理端现有处理；详情所在任务不在当前页或被移出清单时关闭详情。

审批后重读，计数减少且审批记录仍可见；任务完成后从默认列表移除，切到全部任务可查到结果。页面标注最近成功读取时间只用于提示新旧，不拿暂停的业务时钟计算效率。

## 交付与本岗位检查

4号交付组件和服务文件，3号纳入集成工程；1号在统一集成地址复查。成员自己的浏览器必须读取实际接口，组件测试样例只用于独立检查，不作为集成成功证据。至少检查桌面投影可读、表格长标题换行、抽屉多申请内容及错误提示。

现场预置样式、页面挂载和共享类型，4号补全数据请求、渲染与关键状态处理。训练固定实现，额外检索、导出、图表和新主题均不增加。

# 1号验证每一层也验证最终集成

P0必做  对应42—48分钟  1号完成固定断言与接口验收

新增tests/unit/task-followups.test.ts，使用现有testStore与临时schema准备数据，复用Vitest测试结构。权限和HTTP参数检查复用项目现有HTTP测试工具，页面行为用现有Playwright机制或明确的人工检查记录验证。不得只测试一份不被产品调用的重复实现。

| 检查对象 | 用例与通过依据 |
| --- | --- |
| 查询关联 | 无申请任务保留；两待批加一批准计数为2；每个任务只出现一行；另一任务或运行的申请不混入。 |
| 筛选与分页 | open不含已完成；all保留已完成；onlyPending只含数量大于0；先筛选后分页，末页外仍返回正确total。 |
| 详情数据 | 申请全部保留，批准、驳回、撤回不计入pending；任务反馈与原records一致，不出现预设成功文本。 |
| 接口权限 | 管理员成功，员工及游客403，未登录401；非法参数400；接口行与同条件SQL一致。 |
| 页面状态 | 默认清单、筛选、分页和抽屉正确；首次失败不显示空成功；刷新失败标旧数据；晚响应不能覆盖新运行。 |
| 业务联动 | 申请后数量增加，批准后减少；完成后默认移除，全部任务仍可查到反馈；刷新结果持久。 |
| 四人集成 | 查询、接口、组件和测试均来自本轮交接清单；统一地址检查通过，不用个人副本代替。 |
| 准备与恢复 | 初始化失败明确停止；测试库与演示库隔离；完成版切换须说明，恢复基线后能够开始下一轮。 |

## 固定数据与现场断言

测试样例含四类当前运行任务：未领取无申请、处理中无申请、处理中两待批一批准、已完成有反馈。再加另一运行同编号任务及申请，用于验证隔离。测试中的固定数量是期望值，实际结果必须通过运行被测代码获得。

1号的现场代码固定为三类断言：无申请任务保留、两待批一批准计数为2、另一运行不混入。夹具、辅助函数与请求模板提前准备。运行测试后，1号在集成地址检查管理员成功、员工403拒绝，再核对页面。正常结果按预期读回，失败则记录差异并交给对应岗位纠正。

## 自动测试与业务演示使用不同数据

自动测试使用独立scenic_test和临时schema，结束清理，不修改集成主演示运行。前端错误注入只在演练副本或测试代理中进行，不随意断开整套主演示数据库。最终五分钟使用真实业务接口改变主求助，再核对新增视图。

原有待审批拦截、幂等和版本冲突保留为回归项目，不再成为三个独立现场片段。连续三轮完整迭代演示与60分钟持续运行另行记录，不能用这组自动测试代替。

# 准备能真实交接的演练基线

P0必做  覆盖各段交接  预制材料不受限已确认

## 基线里有什么 现场完成什么

演练基线包含原系统、固定依赖、共享类型、样式、路由、页面挂载、测试环境，以及各岗位关键模块的可编译骨架。预制材料不受限已确认，完整实现可先完成并验收，再提取现场复现基线。未完成的新查询返回明确错误，页面显示尚未完成，不能预置成功结果。

2号补全查询与统计，3号补全接口校验和映射，4号补全请求、清单及详情状态，1号补全固定断言并操作接口验收。预制代码与现场代码的边界写入交接清单；固定流程可以反复练熟，不设置随机改题的上场条件。

四名成员的文件边界事先固定，入口和公共类型在基线统一就绪，避免现场同时改同一文件。3号只接收白名单文件，交接目录不包含账户密钥和数据库备份。记录每轮交接文件的版本或校验值，最后测试的是同一个集成副本。

## 四台电脑怎样连接

3号电脑运行集成后端及管理端，连接专用演练库；其他电脑访问它的局域网地址，数据库成员使用只读连接核对查询。4号本机开发服务的代理提前指向集成后端，1号自动测试仍用独立测试库。地址、端口和代理写在本地环境模板中，赛前固定，不在现场猜测。

不要让多台后端连接同一专用演练库，避免单活动写入者锁冲突。网络访问和跨机文件交接必须在比赛设备排练；共享目录不可用时使用同样文件清单的U盘替代。

## 演练数据的起点

固定样例供2号查询、3号接口和4号页面对齐。未领取且无申请的溪谷补水求助保留到48—53分钟业务核验，前面只读不改。其他样例覆盖无申请、混合申请状态、已完成有反馈及另一运行的同编号记录。初始化只面向专用演练库，失败时停止，不使用残留数据继续演成功。

准备后暂停业务时钟、关闭模拟游客和模拟员工，记录集成运行编号。查询按该运行绑定，查询隔离所需的另一运行预先准备，不在实操中切换全局当前运行。初始化失败时停止，定位缺失对象，不继续用残留数据演成功。

## 恢复与冻结

每轮结束恢复增量基线和演练数据；保留前一轮证据，不覆盖其失败记录。已验收完成版和数据库备份单独保存，只在故障时明确切换。切换后可以展示已有成果，但不能计为本轮现场开发完成。恢复仅针对专用环境，不覆盖公网或正式业务库。

# 实施顺序 预算与已有证据

完整项目用于讲述  管理视图是唯一新增开发任务

## 按依赖安排四到五个人日

先核对原页面的真实查询路径，固定接口和样例。2号做查询，3号做接口，4号按契约接页面，1号同时准备测试与请求材料。联调后整理演练基线、完成版和交接清单。纯讲PPT按完整项目逻辑准备；技术部分按实际依赖排练，在8分钟、14分钟和53分钟衔接。

预算为查询0.75日、接口0.75日、前端1日、测试与集成1日，基线和阻断修复0.5—1.5日，总计4—5个人日。成员训练另计。超过预算先取消动画、额外统计、搜索导出等非必需内容；保留默认未完成、仅待审批、全部任务、详情和测试。

纯讲用已有沙盘、多端画面、仿真与AI材料说明项目范围和技术应用；只使用已有且有证据的内容。新增AI能力、自动公告联动、真实设备接入和多景区后端不进入本轮预算。若管理视图核心查询或集成阻断，保留未通过项，不用成功页面替代测试。

## 历史测试只作为历史证据

历史记录：2026年9月29日，b7d689a及当时工作区，platform.test.ts定向测试4通过、6跳过。四项证据分别为：
1. 审批撤回竞争与未决OA阻塞。
2. 订单幂等、配额与重复到离园。
3. 关闭模拟员工与人工任务保护。
4. PG并发幂等、配额、版本与回滚。

上述记录属于历史证据，不覆盖新增视图。新增查询、接口、页面、运行切换、刷新持久化、初始化失败和文件集成均须重新验收。冻结版本连续三轮完成整场迭代及最终业务核验、比赛设备持续运行60分钟、四人独立完成固定任务后方可出场。已有公网部署记录不等于生产容量或容灾验收。

## 冻结时一并交付什么

冻结时保留代码提交、依赖锁、构建产物、数据库版本、测试结果、数据准备办法、演练基线、完成版与文件清单。三份文档同目录管理：路演计划管时序与讲法，修改说明管开发验收，PPT大纲管纯讲页面；岗位编号与时间必须一致。接口和共享类型冻结后，前端不得临时改名。

| 验收记录 | 填写位置 |
| --- | --- |
| 日期 基线 集成版本 | ________________________________ |
| 查询 接口 页面 测试文件清单 | ________________________________ |
| 预期 实际 证据位置 | ________________________________ |
| 问题 纠正 复测结论 | ________________________________ |
| 是否切换完成版 复核人 | ________________________________ |

# 开发附录 文件分工与验证顺序

路径相对qinglan-scenic  文件按2号数据 3号接口 4号前端 1号测试交接

| 责任 | 主要文件与产出 |
| --- | --- |
| 2号 查询 | apps/server/src/platform/task-followups-query.ts；参数化关联查询、分页与总数、JSONB解析。 |
| 3号 接口 | apps/server/src/platform/task-followups-http.ts；固定入口接入platform/http.ts，共享类型放packages/contracts/src/platform.ts。 |
| 4号 页面 | apps/admin/src/components/TaskFollowupsPanel.vue及services/task-followups.ts；AlertsPage.vue预置入口挂载。 |
| 1号 测试 | tests/unit/task-followups.test.ts；HTTP与页面检查沿用现有测试框架，不另建测试平台。 |

入口、类型与测试脚手架在现场基线中预先固定，现场交接只涉及各人负责的模块。开发准备时需要的入口编辑仍属于此次真实代码差异，应在交付记录中说明。

## 固定样例怎样对照

未领取无申请的主求助应出现在默认列表且计数0；处理中无申请也应出现且计数0；处理中两待批一批准应为2且详情有3条申请；已完成任务只在全部范围出现并保留反馈。另一个运行的同编号任务和申请不能改变上述任何一项。

分页检查必须另准备超过一页的任务，确认total是任务总数，排序稳定且没有因申请数量变多而重复任务。onlyPending筛选在分页之前执行。样例名称与编号只供测试绑定，产品查询不依赖这些常量。

## 修改后执行的检查

pnpm --filter @scenic/server typecheck
pnpm typecheck
pnpm exec vitest run tests/unit/task-followups.test.ts
pnpm exec vitest run tests/unit/platform.test.ts
pnpm build:admin

测试数据库使用独立scenic_test和临时schema；根据实际新增的HTTP或页面测试，在既有配置中定向执行对应文件。本次文档修改没有执行上述业务检查，命令不是通过记录。

## 最终业务核验顺序

主求助初始未领取且无申请；领取后负责人出现；创建物资申请后计数1；批准后计数0且意见保留；提交反馈完成后默认列表移除，切到全部仍能看到完整结果。全过程只使用原有业务写接口，新查询只负责读取。

保留待审批拦截、原键原请求幂等、旧版本新键冲突的回归检查，不安排三个独立舞台片段。本轮证据集中供PPT第9页报告；第10页的仿真与AI方向使用各自已有证据，第11页保留未来路线。没有实际测量，不填效率比例和商业成效。