# 智慧景区部署后人工测试清单

用于服务器部署完成后的人工验收、完整回归和现场彩排。请按步骤实际操作，并在关联终端核对结果；看到按钮、成功提示或历史截图，均不能代替业务结果验证。目标是六端演示主线连续三轮无阻塞，现场连续运行至少三十分钟，并且每次都能恢复到可再次演示的状态。

文档版本 V1.0　编制日期 2026年9月13日　测试状态 全部未测　适用 公网六端及手机 H5

测试对象包括游客手机端、游客大屏、园方大屏、管理员后台、前线处置端和独立演示控制台。真实人脸采集与识别设备不在本轮必测范围，入离园采用演示控制台模拟事件；微信小程序作为条件项。

每个用例自带实际结果与证据记录行；如空间不足，在第十二章复制问题单并引用用例编号。原始证据保留时间、运行编号和前后状态；分享截图前遮挡密码、token、密钥及个人联系方式。不得在本文中填写生产密码。

# 导航目录

一 使用方法与验收口径

二 部署后基础检查

三 测试身份与数据准备

四 完整演示主线

五 六端逐功能回归

六 跨端业务专项

七 场景运行与数值仿真

八 故障恢复与服务器彩排

九 设备展示与全页面文案复核

十 上场前速查

十一 命令模板与卡点恢复

十二 问题记录与放行表

十三 全点位与页面覆盖附录

# 一 使用方法与验收口径

## 执行顺序

第一次验收：填写环境表 → 确认真实服务连接 → 准备角色与数据 → 跑通主线 → 逐端和跨端回归 → 仿真与恢复专项 → 设备连续运行 → 修复复测 → 三轮彩排 → 签署放行。首次主线遇到阻塞时先记录证据，再执行恢复；独立用例可以继续，但不能把中断的主线计为成功一轮。

演示当天：直接使用第十章上场速查和第十一章卡点恢复。各编号可通过 Word 导航窗格或全文搜索定位。MD 中勾选表示该项已处理，结论仍以状态栏为准；勾选不等于通过。DOCX 使用同编号的可打印方框。

| 状态 | 填写条件 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 未测 | 未执行或未完成全部步骤 | 默认状态，不能计入通过率 |
| 通过 | 步骤和全部关联端预期均满足，有实际记录 | 勾选并填时间、证据 |
| 失败 | 已执行，实际结果与预期不符 | 记录问题并按恢复步骤处理 |
| 阻塞 | 入口缺失、依赖不可用或前置失败，无法继续 | 写明依赖编号及影响范围 |
| 不适用 | 仅限微信等条件项或明确未部署的备用拓扑 | 填理由与确认人，不能用于规避必需功能 |

| 级别 | 判定 | 放行规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 主线、关键同步、数据正确性、权限或恢复必需项 | 失败或阻塞必须修复 |
| P1 | 完整功能与常见分支 | 全部执行；影响演示的缺陷必须修复，其余逐项评估 |
| P2 | 附加展示、低频分支或条件项 | 记录结论与影响，不静默省略 |

精确计数用例先暂停回放，并记录相同运行、相同业务时刻的前后快照。正常回放或现场模式中背景客流也会变化，不可拿不同时间的屏幕数值直接相减。比较不同端时尽量记录同一 revision；不具备暂停、运行辨识或快照读取能力时，将精确计数项标为阻塞。

关键联动计时从操作者点击提交开始，到关联端出现可验证结果结束；正常网络目标不超过3秒，记录每一端实际耗时。业务时钟可按10秒仿真步长推进，不能用3秒要求其每秒刷新。AI 单独记录首字、结束、失败时限，业务联动阈值不套到模型生成。

通过门槛：所有适用项都有结论；P0 无失败、无阻塞；主线连续三轮通过；实际设备至少30分钟连续运行；影响展示的P1问题全部复测通过。更换部署版本、修复主线问题或更改关键配置后，重新开始三轮计数。

## 环境与身份记录

| 记录项 | 本次填写 | 核对方法 |
| --- | --- | --- |
| 部署版本与构建时间 | ________ | 提交号或部署版本，与六端构建对应 |
| 测试日期与人员 | ________ | 执行人与复核人分别填写 |
| 环境名称与公网入口 | ________ | 与部署人员交接表核对 |
| 上海业务日期与时钟 | ________ | 演示控制台读取，区别于测试真实时间 |
| 当前运行与配置版本 | runId ________ / configVersion ________ | 控制台或浏览器Network只读响应 |
| 后端与数据库 | 实例 ________ / 持久卷 ________ | 记录名称和挂载，不记录密钥 |
| 电脑与屏幕 | 型号 ________ / 分辨率 ________ | 记录缩放比和触屏情况 |
| 手机与浏览器 | 系统 ________ / 版本 ________ | 至少一台现场真实手机 |
| 网络与备用 | Wi-Fi ________ / 蜂窝 ________ / 备用 ________ | 记录访问方式和负责人 |
| 证据目录 | ________ | 按用例编号命名截图和录屏 |

| 终端 | 基准地址 | 本次实际地址 |
| --- | --- | --- |
| 手机 H5 | https://m.starhusk.com | ________ |
| 游客大屏 | https://visitor.starhusk.com | ________ |
| 园方大屏 | https://ops.starhusk.com | ________ |
| 管理员后台 | https://admin.starhusk.com | ________ |
| 前线处置 | https://gate.starhusk.com | ________ |
| 独立演示控制台 | 由部署交接提供，不推断子域名 | ________ |

用例内“管理员 → 设施运行”表示先登录管理员后台，再从导航选择设施运行。已存在的管理员页面通常使用 # 路由，例如 #/facilities；手机使用 #/pages/…/index。OA、审核规则、申诉、会话与日志等新增入口，以部署导航为准；缺失时记录“入口待实现或部署确认”并标阻塞，不改用本地Mock或直接写数据库通过。

# 二 部署后基础检查

## 公网入口与真实服务

ENV-001 六个入口独立可达

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取；现场网络正常

操作：1）依次打开环境表六个地址。 2）核对页面名称和终端角色。 3）关闭标签后重新打开一次。

预期与联动：六端各自进入正确应用，没有空白页、错误站点或依赖本机开发服务的提示

清理与恢复：保留六个标签，转DATA准备

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-002 HTTPS与证书链

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）点击每个地址栏站点信息查看证书。 2）检查域名匹配及有效期。 3）在真实手机首次访问同样地址。

预期与联动：浏览器无不安全或证书警告，手机无需手工信任自签证书

清理与恢复：截图证书概要，异常交部署人员处理

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-003 HTTP跳转

□ P1　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）将六端地址的https改为http访问。 2）观察最终地址。 3）检查路径和查询参数是否保留。

预期与联动：按部署策略转到正确HTTPS入口，深链接参数不丢失，无循环跳转

清理与恢复：回到HTTPS书签

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-004 外部手机可达

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）手机先用现场Wi-Fi打开H5与前线端。 2）切到蜂窝网络再次打开。 3）登录并读取同一运行。

预期与联动：均访问公网服务，地址不含localhost或127.0.0.1，结果属于同一后端运行

清理与恢复：切回演示网络并记录两种网络结论

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-005 页面资源完整

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）打开六端并等待加载完成。 2）查看图片字体地图图表。 3）在电脑F12的Network筛选失败请求。

预期与联动：无关键资源404、CORS或混合内容错误，中文无方框，沙盘和地图可见

清理与恢复：截图失败请求URL，不导出含凭据的完整请求

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-006 刷新与深链接

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）进入手机订单详情和管理员设施页面。 2）复制当前URL在新标签打开。 3）按刷新再用浏览器前进后退。

预期与联动：有效会话恢复正确页面，无服务器404；需要登录时可回到原业务页

清理与恢复：关闭额外标签，避免混淆角色

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-007 API真实读取

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）电脑打开F12和Network。 2）刷新当前页面并找到snapshot或runtime等请求。 3）记录URL、状态码与runId。

预期与联动：生产入口请求真实后端，读取成功且运行一致；不是静态样例或仅浏览器localStorage数据

清理与恢复：只记录脱敏响应，继续跨端验证

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-008 WebSocket建立

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）Network切到WS。 2）刷新园方和手机端。 3）查看握手和后续消息并在控制台观察连接列表。

预期与联动：WebSocket成功升级且有心跳或状态更新，两个终端均被识别；未连接不伪装在线

清理与恢复：关闭调试窗口，保留连接

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-009 AI流式代理

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取；游客已能进入问答

操作：1）发送“青岚山境几点停止入园”。 2）观察回答出现过程。 3）用Network检查流式请求开始和完成时间。

预期与联动：文字分段出现而非代理等全部生成后一次吐出；正常完成，无反向代理提前断流

清理与恢复：保留会话供AI专项复查

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-010 业务时间与真实时间

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取

操作：1）对照手机系统上海时间与控制台业务时间。 2）切到回放读取预设日期。 3）核对预约日期和审批记录时间。

预期与联动：现场模式对应上海真实时间，回放对应业务时间；页面不继续显示旧归档固定日期

清理与恢复：恢复工作日回放，不更改服务器系统时间

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-011 页面数据来源一致

□ P0　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取；至少两台设备或独立浏览器

操作：1）游客A创建一条标记预约。 2）管理员另设备查询。 3）刷新并重新登录游客查看。

预期与联动：同订单ID和状态在各端出现；单浏览器本地成功不足以通过

清理与恢复：保留订单用于主线或按ORDER取消

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-012 缓存与发布版本

□ P1　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取；部署方提供版本号

操作：1）普通刷新六端。 2）无痕窗口再打开。 3）对照版本标记及主要新入口。

预期与联动：无新旧资源混用、脚本加载错误或仍残留旧审批入口；版本不可辨识时记录待确认

清理与恢复：勿提前清缓存掩盖故障；记录后再硬刷新复查

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-013 空数据与首次进入

□ P1　关联功能：公网入口与真实服务　状态：未测

角色与入口：测试员；六端浏览器

前置与输入：已填写实际地址；仅做读取；独立新运行可建立

操作：1）在新运行进入订单、OA和历史列表。 2）等待读取完成。 3）尝试页面提供的下一步操作。

预期与联动：空列表有说明和有效入口，不是无限加载，不把空数据记成请求失败

清理与恢复：切回主运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 部署只读核查与初始化

ENV-014 后端单实例与探针

□ P0　关联功能：部署只读核查与初始化　状态：未测

角色与入口：部署人员执行；测试员记录

前置与输入：使用第十一章命令模板，只对交接中的演示命名空间读取

操作：1）查看Deployment副本数和更新策略。 2）查看Pod Ready与最近事件。 3）访问交接健康检查地址。

预期与联动：业务后端固定单实例，更新策略避免双写；探针可用，无持续重启或启动失败

清理与恢复：异常先处理部署，勿直接进行故障演练

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-015 数据库持久卷

□ P0　关联功能：部署只读核查与初始化　状态：未测

角色与入口：部署人员执行；测试员记录

前置与输入：使用第十一章命令模板，只对交接中的演示命名空间读取

操作：1）读取PG Pod挂载和PVC状态。 2）核对PG实际数据目录是否落在卷内。 3）记录卷名与绑定状态。

预期与联动：数据库落在可持久化目录，PVC已绑定；不是容器临时层或每次启动重新建库

清理与恢复：转REC持久化实测，不仅凭配置判通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-016 新库与旧数据边界

□ P0　关联功能：部署只读核查与初始化　状态：未测

角色与入口：部署人员执行；测试员记录

前置与输入：使用第十一章命令模板，只对交接中的演示命名空间读取；交接已说明数据库路径

操作：1）核对新系统独立数据库位置。 2）首次登录检查种子账号与内容。 3）确认旧库和旧浏览器数据未自动导入。

预期与联动：新库可用且旧库保留，普通启动不清空已有数据；不靠手工删库制造正常初态

清理与恢复：保留初始化证据，禁止清空旧库

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-017 密钥与服务配置

□ P0　关联功能：部署只读核查与初始化　状态：未测

角色与入口：部署人员执行；测试员记录

前置与输入：使用第十一章命令模板，只对交接中的演示命名空间读取

操作：1）由部署人员确认模型名称和密钥已服务端配置。 2）检查公开页面资源与Network中是否含密钥。 3）检查API允许来源和公网代理目标。

预期与联动：LLM可从服务端调用；密钥不进入前端资源，代理目标不指向开发机器

清理与恢复：记录配置名称和结果，不抄写密钥值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ENV-018 七模块服务状态

□ P1　关联功能：部署只读核查与初始化　状态：未测

角色与入口：部署人员执行；测试员记录

前置与输入：使用第十一章命令模板，只对交接中的演示命名空间读取

操作：1）管理员打开服务状态。 2）逐一核对后端、设备、游客导览、管理员、手机、员工和园方七模块。 3）暂未接入设备与实际连接对照。

预期与联动：七模块完整，正常异常未知可区分；未接入设备不得报告真实健康，检测时间不因刷新伪造

清理与恢复：转ADMIN和REC连接恢复项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 三 测试身份与数据准备

| 代号 | 准备方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A1 与 A2 | 部署交接的两个管理员账号，分别独立浏览器登录 | 后台、控制台、双管理员竞争 |
| S1 与 S2 | 两个不同前线员工账号，记录ID和姓名 | 领取、OA、越权与抢单 |
| V1 与 V2 | 注册两个新游客；用户名如check_v1_0913和check_v2_0913 | 订单隔离、聊天和收藏同步 |
| V3 | 额外临时游客，不用主线账号 | 禁用、禁言、申诉和异常测试 |
| B1 与 B2 | 系统独立模拟游客，由开关产生 | 核对拟真姓名和发言限制 |

统一测试文字前缀为“验收0913”。预约基准选工作日平稳回放的业务当日10:00时段、2人；若本次业务时间或可预约档不同，记录替代日期与时段，不能改用已过期档。停车基准为一号停车场1辆。姓名使用“林知远”“周雨晴”等测试名；联系方式如页面要求，使用部署交接的测试号码，不写真实游客信息。

当前统一账号种子命名包含admin01、admin02、staff01、staff02、visitor01等；是否已改名或改密，以部署交接为准。不要沿用旧前线原型的chen_demo等账号判断统一身份系统。每个独立浏览器配置文件固定一个角色；普通标签与同一无痕会话常共享存储，不能假设它们隔离。

## 基础准备与可恢复基线

DATA-001 建立独立角色会话

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）为A1、A2、S1、S2、V1、V2分别准备浏览器配置文件或设备。 2）逐个登录并记录姓名与ID。 3）切换标签再次核对身份。

预期与联动：角色不串号，各窗口身份固定且姓名可辨识

清理与恢复：将窗口贴上角色标签，不复用主线账号做禁用测试

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-002 建立主线回放

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）A1在演示控制台选工作日平稳并创建场景回放。 2）记下runId和日期。 3）暂停时钟并确认五个业务端一起切换。

预期与联动：全端使用新运行，旧运行仍可查询；工作日开放态具备预约和导览前置

清理与恢复：标记为R主线，后续读写先核对运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-003 记录未操作基线

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过；R主线已暂停

操作：1）记录在园、累计入离园和三个停车场余位。 2）记录目标时段剩余配额。 3）截图各端对应读数。

预期与联动：同运行同快照读数一致，有可计算的前值

清理与恢复：留存截图ENV-DATA基线，不直接引用旧5461人样例

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-004 准备可用点位与路线

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）查看听溪台和入口卫生间状态。 2）查看一号停车场和索道。 3）在手机预览一条可行步行路线。

预期与联动：至少一个景点可扫码、一个厕所可查看、停车有余位、主线路线可用

清理与恢复：若场景维护影响主线，选记录明确的替代点位，勿隐瞒故障

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-005 准备告警与审批材料

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）准备原因“验收0913 溪谷秩序维护”。 2）准备需求“增援2人并携带提示牌”。 3）准备意见“同意安排2人到场”和完成结果“现场秩序已恢复，已核查通道”。

预期与联动：文本可以直接使用，任务来自控制台注入或真实场景事件，有唯一任务ID

清理与恢复：不要提前审批主线申请

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-006 准备公共内容与知识基线

□ P1　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）记录当前听溪台知识正文与版本。 2）记录一条现有公告。 3）截图当前设施状态和配额。

预期与联动：全局内容变更有恢复依据，不依赖新建运行回滚全局配置

清理与恢复：备份文字仅保存在测试证据目录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

DATA-007 建立故障专用运行

□ P0　关联功能：基础准备与可恢复基线　状态：未测

角色与入口：A1、A2、S1、S2、V1、V2；六端

前置与输入：ENV关键项已通过

操作：1）另建工作日回放标记为R故障。 2）记下其ID。 3）切回R主线并核对订单列表。

预期与联动：破坏性彩排有独立运行；账号禁用、全局知识等仍需额外人工恢复

清理与恢复：故障操作前再次核对R故障，切换运行不能替代全局恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 四 完整演示主线

本章按顺序连贯执行。建议约10分钟讲解，但AI不按固定秒数强行跳转；逐项记录实际耗时。首次完整测试可慢速展开，正式彩排保持与现场一致的窗口位置、账号和设备。主线中精确计数使用暂停的R主线；观察仿真时再恢复时钟。

## 从预约到现场处置的连续流程

MAIN-001 开场展示六端状态

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）先展示游客大屏和园方大屏。 2）切到控制台说明当前运行与业务时间。 3）切到游客手机确认首页可用。

预期与联动：六端数据同步，观众能辨认公共导览与园方监控的不同用途

清理与恢复：有错误先按REC恢复，本轮不继续计为通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-002 游客创建入园预约

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；使用DATA记录的业务日期和可预约档

操作：1）V1点底部预约并选择入园。 2）选择当日10:00或记录的有效档及2人，填完必填项。 3）点击提交并打开预约详情记录订单ID。

预期与联动：预约成功且可刷新查询；配额减少2，在园人数不增加；管理员查到同订单

清理与恢复：保留订单，下一步使用它，不另造第二单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-003 模拟入园并核对人数

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；上一步订单未入园

操作：1）切到A1控制台按订单ID找预约。 2）点击模拟入场一次并开始计时。 3）切到园方、游客大屏和V1订单对比前值。

预期与联动：订单已入园；在园和累计入园增加2，九区总数等于在园；关键端3秒内可见

清理与恢复：若部分端未更新，记录后刷新，不能把手动刷新冒充自动同步

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-004 手机导览与路线推荐

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）V1点导览并选择听溪台查看介绍。 2）进入路线推荐选择较短时长和慢行偏好。 3）选择可用路线并开始导览。

预期与联动：地图显示真实连通路线，起终点、距离和时间清楚；开始导览不再次增加在园人数

清理与恢复：保留路线，选不到时记录约束并调整，不跳过失败记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-005 游客大屏查询与手机接续

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）切到游客大屏点景点列表并选择听溪台。 2）查看详情和路线，展示手机接续二维码。 3）V1实际扫码打开。

预期与联动：大屏运镜正常，手机打开对应景点或原路线参数，页面不依赖电脑回环地址

清理与恢复：扫码失败转QR恢复；手动选点仅可续讲，扫码项仍失败

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-006 真实AI问答

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）在听溪台详情点AI问答。 2）输入“听溪台有什么特色，适合怎样游览”。 3）等待流式回答并打开一个来源。

预期与联动：真实模型回答与景点一致，来源可打开；无伪造实时结果，问答等待时页面可操作

清理与恢复：失败保留文字与证据后重试，预置知识可续讲但本项不通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-007 追问与返回导览

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）在同一会话问“如果带老人，怎么安排更轻松”。 2）查看完成后返回导览。 3）从我的问答历史再打开会话。

预期与联动：追问上下文合理，历史保存且归属V1；返回不丢失已选路线

清理与恢复：回到聊天入口，不清空会话

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-008 两个游客真实聊天

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）V1进入全园聊天室发送“验收0913 我在听溪台”。 2）V2另设备进同房间回复“验收0913 收到，准备慢行”。 3）两端核对作者和顺序。

预期与联动：两条真实消息互相可见且作者正确，3秒内同步；不是只出现本地气泡

清理与恢复：记录消息ID或时间，供聊天专项使用

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-009 触发可辨识的现场告警

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）A1控制台点击触发随机现场告警一次。 2）记下任务ID位置和类别。 3）切到园方告警列表定位同一任务。

预期与联动：新增可辨识事件，园方只读显示待处理；公共与内部信息按类别隔离 随后须在T领取到达前切到S1领取；若不足以正常切屏则本轮阻塞。

清理与恢复：随机位置不保证溪谷，以实际任务位置为准并口头说明

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-010 工作人员领取

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；无人领取任务必须在T领取等待期内手动领取

操作：1）人工口头安排S1处理该任务。 2）S1打开前线待办，核对ID并点开始处理。 3）切园方和管理员只读详情。

预期与联动：状态变为处理中，负责人为S1；两端同步，不出现系统自动派单

清理与恢复：若抢单冲突先刷新核对负责人，勿换账号直接完成

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-011 发起OA增援申请

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；任务由S1负责

操作：1）S1从任务详情发起OA，类型选增援。 2）填DATA原因和需求并提交。 3）A1打开管理员OA审批找到同申请。

预期与联动：申请待审批且任务仍处理中，申请人位置关联正确；管理员真实读取到申请

清理与恢复：记录OA编号，旧gate演示审批不参与此流程

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-012 展示待审批禁止结案

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）S1尝试完成任务并填写DATA完成结果。 2）观察提交按钮或错误提示。 3）刷新任务状态。

预期与联动：待审批阻止结案，任务没有被提前归档，输入和可继续动作清楚

清理与恢复：转管理员审批，不撤回掩盖本次阻止

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-013 管理员批准OA

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）A1打开待审批详情阅读原因需求。 2）选批准，填“同意安排2人到场”并确认。 3）S1查看审批记录。

预期与联动：状态已批准，姓名时间意见完整，3秒内同步；任务不自动完成、设施不自动变化

清理与恢复：人工口头说明安排已落实，继续前线反馈

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-014 前线完成反馈

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；所有关联OA均已结束

操作：1）S1刷新任务并点击完成。 2）填写DATA完成结果后提交一次。 3）切到园方与管理员告警记录。

预期与联动：任务已处理并归档，负责人和反馈可追溯；园方活动告警移除或状态更新

清理与恢复：保留任务ID，不再点击创建同类告警

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-015 归档复核与返回展示

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）S1在记录查找刚完成任务。 2）A1查看告警及关联OA。 3）切到游客大屏继续查询设施。

预期与联动：三处记录一致；OA已批准与任务已完成各自保留；大屏操作仍流畅

清理与恢复：保存本轮录屏和耗时，准备离园或下一轮

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-016 模拟离园与计数收尾

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时；主线入园订单尚未离园；回放仍暂停

操作：1）控制台对同订单点模拟离场。 2）核对V1详情、园方与游客屏。 3）比较最初在园基线。

预期与联动：在园减少2回到本轮基线，累计离园增加2，累计入园不倒退；不影响停车

清理与恢复：保留本轮运行和证据，不删除历史

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MAIN-017 新一轮重新准备

□ P0　关联功能：从预约到现场处置的连续流程　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1、S1；六端

前置与输入：DATA准备完成；R主线开启且暂停；跨端操作计时

操作：1）A1创建新的工作日回放并暂停。 2）六端确认新runId。 3）V1从预约重新执行本章而非重复已入园订单。

预期与联动：新运行可再次走完；旧订单和任务不混入新一轮，旧运行仍保留

清理与恢复：填写第十二章彩排记录，三轮每轮使用独立运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 五 六端逐功能回归

## 注册登录与角色隔离

AUTH-001 游客公开浏览

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；无痕未登录

操作：1）打开H5首页、景点和公开公告。 2）打开导览并查询设施。 3）尝试预约或个人历史。

预期与联动：公开内容可读，个人操作要求游客身份；不泄露其他用户订单

清理与恢复：关闭无痕窗口

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-002 正常游客注册

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；新用户名check_v3_0913未使用

操作：1）进入游客账号注册。 2）填用户名check_v3_0913、姓名林知远及自定测试密码。 3）提交后进入我的并刷新。

预期与联动：创建游客账号并显示正确姓名，刷新身份保持；管理员能查到新游客

清理与恢复：记下账号ID，密码独立保管

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-003 注册字段边界

□ P1　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；分别使用尚未注册的名字

操作：1）分别测试用户名2位、3位、32位、33位、数字开头及空格。 2）测试姓名空白、1字、30字、31字。 3）测试密码5位、6位、128位、129位。

预期与联动：按当前约定用户名3至32位且字母开头、姓名1至30字、密码6至128位；非法输入不建账号，提示对应字段

清理与恢复：合法边界会建账号，记录并仅用于测试，不混入主线

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-004 重复用户名

□ P1　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；已有V1用户名

操作：1）注册时填V1用户名和不同姓名。 2）提交。 3）返回登录用原V1登录。

预期与联动：明确提示已存在，原账号姓名密码不被覆盖

清理与恢复：回到注册或登录，不改原账号

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-005 登录错误与修正

□ P1　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改

操作：1）输入不存在账号后提交。 2）输入正确账号和错误密码。 3）修正后登录。

预期与联动：错误有可理解提示，修正后成功，无无限加载或错误会话残留

清理与恢复：用目标角色重新确认身份

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-006 会话刷新与退出

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；V1已登录

操作：1）刷新我的与订单页。 2）退出登录后用后退键返回。 3）再登录V2。

预期与联动：刷新可恢复V1，退出不能继续读V1私有数据；V2只见自己的内容

清理与恢复：恢复V1主线窗口

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-007 双设备同游客同步

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；第二设备登录V1

操作：1）第一设备收藏听溪台并选用路线。 2）第二设备刷新我的收藏与路线记录。 3）第二设备取消收藏后回看第一设备。

预期与联动：收藏和路线记录按同账号同步，取消结果持久化，非仅本地存储

清理与恢复：恢复原收藏状态，退出临时设备

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-008 游客访问员工页面

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；V1账号

操作：1）直接打开管理员、前线和控制台地址。 2）如页面显示内容则尝试读取一条内部记录。 3）退出后重复访问。

预期与联动：要求对应身份，内部内容不泄露，游客不能获得员工操作能力

清理与恢复：关闭越权页面，保存脱敏证据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-009 普通员工不能审批

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；S1账号

操作：1）S1打开管理员OA入口或已复制的OA详情链接。 2）查找批准驳回操作。 3）核对前线自身任务仍可用。

预期与联动：审批能力被服务端拒绝而非仅隐藏按钮；无权限状态可返回

清理与恢复：恢复前线待办，不借用管理员会话

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-010 游客订单归属

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；V1已有订单

操作：1）V1复制订单详情链接。 2）V2独立会话打开。 3）尝试查看或取消。

预期与联动：V2不可读取或更改V1订单，V1原状态不变

清理与恢复：V1重新核对订单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-011 禁用与解除禁用

□ P0　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改；仅V3；A1记录其原状态

操作：1）A1在游客管理禁用V3。 2）V3已有窗口刷新并尝试操作，再尝试登录。 3）A1解除禁用后V3重新登录。

预期与联动：禁用使会话失效和登录受限；解除后可登录，原订单、人数不被自动删除或改变

清理与恢复：解除禁用并复核；参见CHAT禁言独立项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTH-012 员工信息只读

□ P1　关联功能：注册登录与角色隔离　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、S1、A1；H5与员工入口

前置与输入：使用独立浏览器；V3用于状态修改

操作：1）A1进入员工管理，筛选S1。 2）打开详情并尝试查找编辑或禁用。 3）对照前线显示姓名。

预期与联动：员工信息可查但不可按游客方式禁用；记录与实际负责人ID一致

清理与恢复：不修改员工身份

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 游客手机页面与日常操作

MOB-001 首页四栏与服务入口

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）依次点首页导览预约我的。 2）再逐个点首页四个服务入口及返回。 3）检查公告和景点资讯卡片。

预期与联动：每个可见入口有完整结果，四栏状态明确，返回层级正常，无建设中卡点

清理与恢复：回到首页

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-002 首页个人状态切换

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；准备未预约、已预约和已入园三个阶段

操作：1）未预约看首页主行动。 2）创建预约后重看。 3）控制台入园后重看我的与导览。

预期与联动：主行动和待入园概览对应订单状态；取消后不残留待入园卡片

清理与恢复：按ORDER离场或取消，使用独立测试单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-003 景点介绍与关联动作

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）打开听溪台详情读到底。 2）依次试地图定位、问答、收藏、聊天室入口。 3）每次返回核对景点上下文。

预期与联动：图片正文完整，每个动作对应同景点，返回不跳到错误点位

清理与恢复：取消新增收藏，问答保留测试历史

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-004 资讯搜索与正文

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）从首页进入资讯与指南。 2）搜索“预约”并打开结果。 3）读到底后返回列表。

预期与联动：标题正文图片加载完整，返回保持合理列表位置，搜索结果相关

清理与恢复：清除搜索条件

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-005 搜索空值和无结果

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）在导览或内容搜索输入空格。 2）输入“验收不存在点位XYZ”。 3）清空再搜索“听溪台”。

预期与联动：空输入不报错，无结果有说明，清空后恢复，不能卡在旧结果

清理与恢复：恢复搜索初始态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-006 公告阅读与长文本

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；A1发布带验收前缀长公告

操作：1）手机打开公告列表和详情。 2）阅读多段正文并滚动。 3）返回首页再刷新。

预期与联动：长标题不遮挡按钮，正文可完整阅读，公开公告最新内容可见

清理与恢复：A1下架测试公告

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-007 地图选择与展开收起

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）打开导览全园图。 2）点听溪台展开详情再收起。 3）点空白处并切到另一景点。

预期与联动：全园、选点、展开等状态可来回切换，不出现重叠面板或失去返回入口

清理与恢复：恢复全园

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-008 地图分类与状态

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）依次查看景点、停车、卫生间、安全等已有分类。 2）选择开放及维修点。 3）对照大屏同点位。

预期与联动：名称类别状态统一，维修和未知不误显示为空闲可用

清理与恢复：回到全部或默认分类

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-009 路线偏好组合

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）进入路线推荐，分别选择时长、兴趣、节奏、同行、必去点与避拥堵。 2）提交。 3）打开一条结果核对偏好摘要。

预期与联动：条件可选可撤销，结果有实际路网、距离与时间，不出现虚构路径

清理与恢复：保存本次参数用于ROUTE专项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-010 无匹配与调整条件

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；选择严格时长和多个必去点

操作：1）提交路线推荐。 2）阅读无匹配说明。 3）放宽时长或减少必去点重试。

预期与联动：明确说明并能调整，重新推荐成功，不用不满足条件的路线冒充匹配

清理与恢复：恢复主线短途参数

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-011 导览开始暂停换线

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；已有可用路线

操作：1）选用路线并开始。 2）暂停再继续。 3）改用另一条路线并返回我的记录。

预期与联动：路线位置推进可控，换线正确，入园人数不因开始暂停增加

清理与恢复：停止路线，保留原订单状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-012 订单与我的快捷入口

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；V1有入园与停车各一单

操作：1）从我的进入预约记录。 2）分别开两种订单。 3）从详情返回，再从预约页进入同单。

预期与联动：类型、日期、人数或车辆单位及状态一致，入口互相可达

清理与恢复：回到我的

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-013 收藏增删与失效内容

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；听溪台已收藏；另有可下架测试资讯

操作：1）收藏资讯并刷新。 2）取消其中一条。 3）管理员下架测试资讯后打开旧收藏。

预期与联动：收藏按账号保存，取消不影响其他项；失效内容有说明和返回入口

清理与恢复：恢复资讯发布与原收藏状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-014 问答与游览历史

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认；已有MAIN问答及路线记录

操作：1）我的打开问答历史并进入会话。 2）返回打开路线记录。 3）刷新后再次查询。

预期与联动：历史不丢、详情对应原记录；不同运行按约定隔离，不串其他游客

清理与恢复：保留记录作为持久化依据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-015 旧扫码和旧控制入口清理

□ P0　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）查看首页、导览与我的全部菜单。 2）打开旧手机演示页链接。 3）查找粘贴链接、游客模拟入园和本地重置入口。

预期与联动：首页导览不保留手填链接入口；旧预览控制已统一替代，游客不能操作运行或入园

清理与恢复：记录残留入口，参见COPY文案复核

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

MOB-016 无效详情链接

□ P1　关联功能：游客手机页面与日常操作　状态：未测

角色与入口：V1；手机H5

前置与输入：登录有效；当前运行已确认

操作：1）将景点详情id改为不存在值。 2）打开缺少id的链接。 3）点击返回首页。

预期与联动：显示未找到或有效恢复入口，不白屏不展示随机点位

清理与恢复：恢复合法链接

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 游客大屏操作

VIS-001 四种视图互斥

□ P0　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）依次点游览、人流、卫生间、安全。 2）重复点当前模式。 3）再从列表选择其他类别点位。

预期与联动：视图互斥，隐藏图标不可被误点，切换清除旧详情与路线，当前终端保留

清理与恢复：返回游览

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-002 景点设施和路线面板

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）依次打开底部景点设施路线。 2）在列表内部滚动。 3）连续换面板并关闭。

预期与联动：同一时间只有一个主面板，连线不过量，无内容被底部导航遮挡

清理与恢复：关闭面板

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-003 点位聚焦与镜头恢复

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）点听溪台等待运镜。 2）接着点望岳台。 3）点空白或关闭详情。

预期与联动：选点平滑居中，连续选点后仍回到最初镜头，不越切越偏

清理与恢复：恢复默认视角

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-004 旋转缩放与重置

□ P0　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）拖动沙盘并连续点放大缩小。 2）选择点位后关闭。 3）等待自动旋转恢复。

预期与联动：地图可控无突然飞离，焦点期间不抢操作，缩放按钮可连续点击

清理与恢复：恢复全景，转UI真触屏项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-005 天气公告与人数

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）展开天气和公告。 2）读取在园人数与停车余位。 3）对照园方与手机同运行快照。

预期与联动：单位和数值一致，开面板不改变沙盘构图，公开区不显示内部任务信息

清理与恢复：关闭弹层

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-006 卫生间四分项

□ P0　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）进入卫生间视图打开入口卫生间。 2）分别查看女厕男厕小便位无障碍四项。 3）展开合计并对照手机。

预期与联动：服务位分类齐全，合计守恒，零值不变暂无数据，单位不把小便位称坐蹲坑位

清理与恢复：保留数值供FAC专项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-007 索道上下站

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）查看下站与上站详情。 2）记录方向、候乘、在途及等待时间。 3）查看停运时同两处状态。

预期与联动：下站上行、上站下行，方向在途与候乘不混淆，停运优先于忙闲

清理与恢复：若改过状态按FAC恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-008 安全设施说明

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）安全视图依次查看AED急救求助救生圈灭火器避难点。 2）读可用状态与位置说明。 3）返回游览。

预期与联动：六类齐全，求助点不假装已向真实设备发起救援，未知状态可辨识

清理与恢复：不发起真实求助电话

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-009 终端编号切换

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）地址附terminalId依次填terminal-entry、terminal-bamboo、terminal-summit、terminal-market。 2）每次回车重载。 3）核对我在这里和默认路线起点。

预期与联动：四终端位置正确；点另一终端详情不会改设备定位

清理与恢复：恢复现场使用的终端编号

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-010 无效终端参数

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）用terminalId=bad打开。 2）再用空值打开。 3）检查提示与默认起点。

预期与联动：提示编号无效并使用入口终端，不崩溃不带错定位

清理与恢复：恢复实际终端参数

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-011 空闲自动恢复

□ P1　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）选点或建立路线后停止操作120秒。 2）观察最后10秒提示。 3）再重复一次在提示期间触摸页面。

预期与联动：空闲重置回当前终端默认态，操作可中止倒计时，不影响个人订单或全局运行

清理与恢复：回到现场默认视图

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

VIS-012 样例开关不能影响真实服务

□ P0　关联功能：游客大屏操作　状态：未测

角色与入口：测试员；游客触控大屏

前置与输入：使用live部署入口；暂停回放做数据比较

操作：1）在live入口附alwaysOpen=1。 2）对照闭园回放的开闭园与设施状态。 3）移除参数再比较。

预期与联动：真实数据不被样例参数强行改成开园，旧preview参数同样不能伪造线上业务

清理与恢复：移除所有测试参数

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 园方大屏只读监控

OPS-001 全屏监控布局

□ P0　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警

操作：1）打开园方主页等待图表完成。 2）检查沙盘指标告警趋势等区域。 3）依次点击已有展开或详情入口。

预期与联动：所有主要区块可读可操作，实时指标和历史趋势不混为同一时刻

清理与恢复：恢复全屏默认布局

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OPS-002 告警筛选与定位

□ P0　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警

操作：1）按状态类别或等级筛选。 2）点一条告警。 3）对照任务ID位置和地图锚点。

预期与联动：定位到实际区域或设施，详情说明指标时间状态，筛选后可返回

清理与恢复：清除筛选

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OPS-003 处理状态与时间线

□ P0　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警；S1处理一条专用任务

操作：1）园方停留详情。 2）S1领取再完成。 3）园方观察状态、处理人、结果及归档。

预期与联动：全流程只读同步，事件时间先后合理，完成不要求园方另点消除

清理与恢复：保留任务用于ALERT再次触发项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OPS-004 只读边界

□ P0　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警

操作：1）浏览园方全部菜单及告警详情。 2）查找派单开始处理确认消除等操作。 3）与管理员告警页对照。

预期与联动：园方不提供派单、开始处理或人工消除按钮；人工或自动员工均通过处置记录完成，不能直接删除告警。

清理与恢复：记录残留按钮为问题，不点击真实外部设备控制

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OPS-005 趋势与业务日期

□ P1　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警

操作：1）看当前业务日曲线和横轴。 2）回放推进一小时后再看。 3）跨日后查看。

预期与联动：趋势按业务时间推进，不拼接旧运行旧日期曲线；0与缺失可区分

清理与恢复：恢复原运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OPS-006 公共与内部信息隔离

□ P0　关联功能：园方大屏只读监控　状态：未测

角色与入口：园方观察员；A1只读辅助

前置与输入：同一运行；至少一条待处理告警；存在一条公开拥堵和一条内部求助事件

操作：1）园方查看两类信息。 2）游客大屏和手机查看公告。 3）对照标题正文。

预期与联动：内部处置内容仅内部端可见，公共端仅收到公开提醒

清理与恢复：下架专用测试公告，保留主线内容

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 管理员页面与管理操作

ADMIN-001 导航工作台与返回

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）逐个展开侧栏全部分组。 2）工作台查看告警预约和待处理举报。 3）从卡片进详情再返回。

预期与联动：入口完整无失效路由，返回保留可理解的上下文，工作台统计可追溯

清理与恢复：回到工作台

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-002 景区资料查看编辑

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）内容管理打开景区资料再显式编辑。 2）在说明末尾加“验收0913临时段落”并保存。 3）游客手机刷新核对。

预期与联动：保存后重新查询仍在，对外展示同步；不能仅弹保存成功

清理与恢复：删除临时段落并确认游客恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-003 资讯新增发布与下架

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）新增标题“验收0913出行提示”正文两段并选封面。 2）保存发布后手机搜索打开。 3）下架后刷新手机。

预期与联动：发布后可读，下架后不继续出现在公开列表；后台仍可查记录

清理与恢复：保留为下架测试记录或按支持操作删除

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-004 景点介绍编辑

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）找到听溪台并记录原介绍。 2）临时增加验收短句保存。 3）手机与游客屏查看同景点。

预期与联动：两端名称介绍同步且地图ID不变，刷新仍一致

清理与恢复：恢复原介绍，知识库若独立发布则另按KNOW恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-005 封面选择与完整预览

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）编辑测试资讯选择不同封面。 2）打开完整预览并滚动。 3）关闭预览再回编辑。

预期与联动：封面比例正确，预览不丢草稿，关闭回原编辑位置

清理与恢复：恢复或下架测试资讯

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-006 必填校验与取消编辑

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）测试资讯清空标题提交。 2）填内容后取消并确认放弃。 3）重新打开查看。

预期与联动：非法数据不保存，字段提示清楚，放弃草稿不覆盖服务器原文

清理与恢复：删除临时草稿

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-007 筛选草稿与清除

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）在资讯或订单打开筛选，修改后取消。 2）再次修改并应用。 3）清除筛选。

预期与联动：取消不改变当前结果，应用后条件与结果匹配，清除恢复完整列表

清理与恢复：清除条件

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-008 分页与筛选全集

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值；数据量超过一页，可提前创建测试记录

操作：1）切第二页再按已知记录关键词筛选。 2）比较总数与返回记录。 3）进详情再返回。

预期与联动：先筛选全集再分页，不只筛当前页，返回恢复页码和滚动

清理与恢复：清理批量测试记录或保留专用运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-009 订单查询与处理

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值；V1订单ID已知

操作：1）订单管理按游客ID日期类型状态查找。 2）打开详情。 3）对未入园测试单执行允许的取消或改期。

预期与联动：姓名不能代替ID关联，字段准确；操作实际影响游客端和配额

清理与恢复：按ORDER清理，勿取消主线单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-010 预约配额切日期与停车场

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）进入预约配额，在今天明天、入园停车、p1与p2间快速切换。 2）修改目标档并保存。 3）切回其他组合核对。

预期与联动：仅最后一次查询生效，保存对应唯一档，今日明日和各停车场互不覆盖

清理与恢复：恢复原配额，参见ORDER边界项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-011 设施全类别入口

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）进入设施运行。 2）分别筛选景点道路停车厕所索道安全终端补给出入口等实际类别。 3）开一条详情。

预期与联动：所有目标类别可查，有状态原因和合法操作；不遗漏仅在地图出现的设施

清理与恢复：转FAC逐状态验证

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-012 检修计划增改停用

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）为入口AED建“验收0913定检”并填周期与下次日期。 2）保存后重新查。 3）修改日期再停用。

预期与联动：计划字段持久化，停用后不继续产生新到期任务，历史不消失

清理与恢复：恢复原计划或保持测试计划停用

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-013 告警记录只读关联

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值；存在已完成任务和OA

操作：1）告警记录筛状态和任务ID。 2）打开详情与关联OA。 3）查看处理记录。

预期与联动：可追溯任务和OA，无管理员直接结案入口，关联不存在有返回提示

清理与恢复：清除筛选

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-014 游客查询与独立状态

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）在游客管理查V3及其订单。 2）分别查看禁用禁言状态。 3）打开员工页对照。

预期与联动：身份、禁用、禁言和订单分别显示，状态不是一个总开关

清理与恢复：恢复V3正常，转CHAT权限专项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-015 聊天管理与举报刷新

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值；有V1测试消息和举报

操作：1）进入聊天管理定位消息。 2）查看举报详情并单独刷新。 3）处理后返回工作台。

预期与联动：原消息作者房间正文可核实，处理状态与工作台一致

清理与恢复：仅处理验收前缀消息

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-016 知识规则会话日志入口

□ P0　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）展开后台全部导航。 2）分别进入知识管理、审核规则、会话管理、日志管理及申诉复核。 3）尝试列表到详情再返回。

预期与联动：最新确认能力均有可用入口；缺失写入口待实现或部署确认并记阻塞

清理与恢复：列入整改，不能以接口存在替代页面可操作

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-017 主题切换与草稿保护

□ P2　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）打开测试资讯草稿。 2）切系统浅色深色主题。 3）按返回并选择继续编辑。

预期与联动：主题不丢表单或筛选，标题正文对比清楚，离开有未保存保护

清理与恢复：放弃草稿，恢复现场主题

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ADMIN-018 服务状态七模块阅读

□ P1　关联功能：管理员页面与管理操作　状态：未测

角色与入口：A1；管理员PC后台

前置与输入：使用测试前缀数据；修改前记录原值

操作：1）打开服务状态。 2）逐个读七个健康环。 3）切深浅主题并刷新。

预期与联动：健康异常未知三态可辨，页面无运维控制或无效明细入口；检测时间真实

清理与恢复：恢复现场主题

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 前线待办和反馈

GATE-001 待办筛选与任务详情

□ P0　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行

操作：1）登录S1看公共待办。 2）按类别状态关键词筛选。 3）打开目标任务读位置原因指标及时间线。

预期与联动：任务信息完整，筛选可清除，长文本完整可读，返回不丢列表上下文

清理与恢复：清除筛选

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-002 开始处理与我的任务

□ P0　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行

操作：1）S1点开始处理。 2）打开我的处理中列表。 3）S2刷新同一公共任务。

预期与联动：任务只由S1负责，S2看到已领取，园方同步处理中

清理与恢复：由S1完成专用任务或继续OA测试

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-003 非负责人不能提交

□ P0　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行；S1已经领取

操作：1）S2打开同任务链接。 2）尝试OA或完成操作。 3）S1核对任务状态。

预期与联动：S2无权修改，服务端拒绝越权，任务仍由S1负责

清理与恢复：S2返回待办

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-004 完成反馈字段边界

□ P1　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行；无待审批OA的处理中任务

操作：1）完成结果分别留空、空格、填501字并提交。 2）再填1字或有效短句。 3）查看提交前确认。

预期与联动：1至500字规则生效，非法输入不结案；有效内容确认后可提交且记录完整

清理与恢复：使用专用任务，提交后归档

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-005 完成操作取消返回

□ P1　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行

操作：1）填写结果后选择取消或关闭确认。 2）重进任务。 3）核对状态和草稿行为。

预期与联动：取消不完成任务；离开可能清草稿但有明确保护，结果不静默丢失

清理与恢复：继续完成专用任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-006 历史检索与长记录

□ P1　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行

操作：1）在记录筛申请日期状态或任务关键词。 2）打开带多条OA的已完成任务。 3）读到底再返回。

预期与联动：历史完整、关联审批可读，滚动不遮挡返回按钮，无再次完成入口

清理与恢复：清除条件

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

GATE-007 旧演示审批入口不可代替后台

□ P0　关联功能：前线待办和反馈　状态：未测

角色与入口：S1与S2；前线手机H5

前置与输入：专用待处理任务；同一运行

操作：1）直接打开旧前线#/demo地址。 2）检查生产导航和账号菜单。 3）尝试进入旧本地恢复样例入口。

预期与联动：员工不能本地伪造审批或重置共享数据；所有审批需真实管理员身份

清理与恢复：关闭旧页；将残留文案记COPY问题

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 独立控制台基础操作

CTRL-001 控制台登录与权限

□ P0　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）未登录打开控制台。 2）分别尝试游客和员工账号。 3）用A1登录并刷新。

预期与联动：只有管理员能控制运行，错误身份可退回登录，不遗留半登录页面

清理与恢复：保持A1会话

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-002 六场景与运行列表

□ P0　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）展开场景选项核对六个名称。 2）创建工作日回放。 3）打开运行列表切回原运行。

预期与联动：场景完整，创建与选择作用清楚，原运行不被覆盖

清理与恢复：标记新旧运行ID

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-003 暂停继续与倍速

□ P0　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）在回放暂停等待20秒。 2）继续1倍再切5倍30倍60倍分别记录约20秒。 3）刷新控制台。

预期与联动：暂停业务时钟不走，继续按倍速推进且允许步长误差；刷新不恢复成错误倍速

清理与恢复：恢复1倍并暂停

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-004 取消创建与取消切换

□ P1　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）点击创建回放后取消确认。 2）选择另一运行后取消。 3）对照五端runId。

预期与联动：取消不创建或切换，业务端保持当前状态

清理与恢复：恢复选择显示，勿误以为列表选中即已切换

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-005 终端连接识别

□ P1　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）同时打开五端并观察连接列表。 2）关闭一个终端等待心跳过期。 3）重开该端。

预期与联动：状态由实际连接变化更新，不永久显示已连接，重开后恢复

清理与恢复：恢复五端全开

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-006 控制台手机操作

□ P1　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）手机登录控制台。 2）展开场景和时间输入。 3）滚动到订单区点击专用订单详情或合法动作。

预期与联动：按钮不被键盘遮挡，横向不溢出，确认框可取消

清理与恢复：退出手机控制台避免误触

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CTRL-007 重复控制提交保护

□ P1　关联功能：独立控制台基础操作　状态：未测

角色与入口：A1；控制台电脑及手机

前置与输入：已记录主运行；操作新建专用回放

操作：1）在专用回放点击创建或事件按钮并立即再次点。 2）观察忙碌状态和结果。 3）核对生成记录数量。

预期与联动：进行中防连点，一次意图不产生重复运行或事件；故意再次独立操作有明确反馈

清理与恢复：记录结果后切回R主线

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 六 跨端业务专项

## 预约配额和到离场

ORDER-001 正常预约与数量口径

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；目标时段至少剩余2

操作：1）记录配额在园车位。 2）V1创建2人入园预约。 3）各端刷新查询订单ID并比较。

预期与联动：只有预约配额减2，在园和实体车位不变，订单可跨设备读取

清理与恢复：取消此测试单，配额恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-002 人数与车辆输入边界

□ P1　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围

操作：1）入园人数分别尝试0、1、10、11、小数和负数。 2）停车尝试0、1、2辆。 3）观察校验及合法提交。

预期与联动：入园1至10整数，停车单次1辆；非法输入不创建订单，合法提交消耗相应配额

清理与恢复：取消所有合法边界订单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-003 今日明日和过期档

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围

操作：1）检查今日未结束档和明日档可选。 2）尝试过去日期、后天及今日已结束档。 3）再选有效档提交。

预期与联动：仅业务今天明天可约，结束档拒绝；不以手机真实日期代替回放日期

清理与恢复：取消测试单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-004 满额与余量不足

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；A1将专用档余量设为1且记原配额

操作：1）V1以2人提交。 2）再以1人提交。 3）V2尝试再约1人。

预期与联动：首次明确余量不足，1人单成功后满额，V2不能超售

清理与恢复：先取消成功单再恢复原配额

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-005 两游客争抢最后配额

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；余量1；两设备预先打开同档

操作：1）V1和V2各填1人。 2）口头倒数同时提交。 3）管理员按该档查询。

预期与联动：仅一个成功，另一方明确满额或冲突；余量不为负，只新增一个有效订单

清理与恢复：取消成功单并恢复配额

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-006 提交连点与结果未知

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围

操作：1）V1填有效预约并快速双击提交。 2）观察列表订单数。 3）在限速网络重复并等请求完成再刷新。

预期与联动：一次意图只产生一单；请求未知时不直接再建新单，刷新可查询确定结果

清理与恢复：记录订单ID并取消

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-007 主动取消预约

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；V1有未入园2人订单

操作：1）V1详情点取消并确认。 2）A1查询订单和配额。 3）看我的待入园概览。

预期与联动：订单已取消，配额加2，在园不变；个人概览不残留该待入园单

清理与恢复：保留取消记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-008 取消确认返回

□ P1　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；未入园单

操作：1）点取消后在确认窗选择返回。 2）刷新详情。 3）核对后台订单。

预期与联动：仍有效，配额不释放，未产生取消记录

清理与恢复：按正常取消清理

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-009 改期成功

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；原档2人单；目标档有余量

操作：1）记录两档余量。 2）V1选择目标日期时段并确认。 3）A1分别查两档和同订单。

预期与联动：原档释放2、目标档占2，订单ID和归属不变，不重复创建

清理与恢复：取消订单并恢复配额

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-010 改期满额与取消

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；目标档满额

操作：1）V1改到满额档提交。 2）再选有效档但取消确认。 3）刷新原订单。

预期与联动：失败与取消均保留原日期时段和配额，无先释放后丢单

清理与恢复：取消原单并恢复配额

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-011 同档改期和重复请求

□ P1　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；未入园单

操作：1）选择原日期原时段改期。 2）确认后刷新。 3）再次尝试相同操作。

预期与联动：不额外占配额或释放名额，不产生新订单

清理与恢复：取消测试单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-012 配额不能低于已占

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；目标档已占2

操作：1）A1将总配额设1并保存。 2）再设2保存。 3）V2刷新预约余量。

预期与联动：小于已占拒绝，等于已占可保存且剩余0；无负余量

清理与恢复：取消单后恢复原容量

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-013 非法配额与旧日期

□ P1　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围

操作：1）A1尝试负数小数空值。 2）尝试已结束时段修改。 3）切日期快速保存。

预期与联动：非法数值拒绝，结束档按业务规则限制，保存不误写另一日期

清理与恢复：恢复原值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-014 入园只执行一次

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；有效今日2人单；记录N与累计入园E

操作：1）控制台模拟入场一次。 2）重复点击或另标签重试。 3）核对订单和大屏。

预期与联动：第一次N加2且E加2，重复不加；订单有唯一入场状态

清理与恢复：模拟离场恢复在园

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-015 离园只执行一次

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；已入园2人单；记录当前N与累计离园X

操作：1）点模拟离场。 2）再次点击或旧页面重试。 3）刷新手机订单。

预期与联动：N减2、X加2且只生效一次，累计入园不减，无负人数

清理与恢复：保留已离场记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-016 非法订单入离场

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；分别准备明日单、取消单、未入园单

操作：1）明日单尝试今日入场。 2）取消单尝试入场。 3）未入园单尝试离场。

预期与联动：三类均拒绝且人数不变，错误状态可理解

清理与恢复：取消仍有效的明日单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-017 已入园取消和改期被拒

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；已入园测试单

操作：1）手机尝试取消或改期。 2）管理员对同单尝试相关操作。 3）读取在园和订单。

预期与联动：不能通过取消抹掉入园事实，不释放预约状态造成重复入场

清理与恢复：用模拟离场正常收尾

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-018 入场营业边界

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；专用回放且有当日单

操作：1）在07:59尝试入场。 2）推进到08:00用新有效单测试。 3）另运行在17:00再尝试入场。

预期与联动：08:00之前和17:00起拒绝人员入场，允许时段内只成功一次

清理与恢复：每个边界使用独立运行，记录上海业务时间

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-019 停车预约与实体车位分离

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；p1有车位和预约配额

操作：1）V1约p1一辆，记实体余位F。 2）控制台模拟入场再离场。 3）对照游客停车卡与后台订单。

预期与联动：预约F不变，进场F减1，离场F恢复；人员在园不因此增加

清理与恢复：取消未入场单或保留已离场单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-020 三停车场互不串账

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；p1和p2各一单

操作：1）记录p1p2p3和总余位。 2）只对p2单模拟入场。 3）三个端对照。

预期与联动：仅p2余位减1且总余位减1，p1p3不变

清理与恢复：让p2离场，取消p1单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-021 停车满位和暂停服务

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；场景或管理员能使目标场满位或停用

操作：1）在有预约但实体位满时尝试进场。 2）停用停车场后尝试新预约和入场。 3）查看公告及状态。

预期与联动：无实体位拒绝进场；关闭维修不能继续预约或入场，不把配额当实体保证

清理与恢复：恢复开放；不能注入条件则记阻塞不猜测通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ORDER-022 跨日订单与历史

□ P0　关联功能：预约配额和到离场　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；H5管理员控制台与双大屏

前置与输入：R故障或独立回放；精确计数前暂停；业务时间在可入场范围；未入园当日单及明日单

操作：1）从当日下午推进到停止入园并跨日。 2）查看订单状态与新日配额。 3）回看历史入园单。

预期与联动：未使用订单按规则失效，明日单转当日后可依法使用；历史保留，不把旧日累计当今日

清理与恢复：切回原运行，勿在主线直接跳时

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 路线可行性与二维码交接

ROUTE-001 步行双向与实际路网

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态

操作：1）游客屏从入口到听溪台选步行。 2）交换起终点。 3）手机查看相同路线。

预期与联动：双向步道可用，路径由真实连接组成，距离单位为米，耗时口径清楚

清理与恢复：恢复主线起点

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-002 当前终端与手改起点

□ P1　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；游客屏使用山顶终端

操作：1）新建路线查看默认起点。 2）手改为听溪台。 3）扫码接续到手机。

预期与联动：设备我在这里仍为山顶，手机接续实际选择起终点，不强制改回终端

清理与恢复：恢复现场终端编号

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-003 关闭目的地过滤

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态

操作：1）A1关闭听溪台并填原因。 2）手机重新推荐含听溪台偏好路线。 3）游客屏尝试到达。

预期与联动：两端识别不可用目的地并提示，不能给出穿越关闭点的可执行推荐

清理与恢复：恢复点位开放及原原因

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-004 关闭道路与已选路线失效

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；提前记录一条非唯一返程道路ID及原状态

操作：1）手机选用经过该路的路线。 2）A1关闭道路。 3）手机重新进入当前路线与推荐。

预期与联动：路线失效有明确提示或重选，结果不穿越关闭边，旧缓存不持续引导

清理与恢复：恢复道路；入口缺失记阻塞

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-005 唯一返程保护

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；部署提供可触发返程阻断的边组合

操作：1）A1尝试关闭唯一出口或会阻断景点返程的道路组合。 2）读取结果。 3）检查原路线。

预期与联动：非法变更被拒且旧可通行状态保留，不能提示失败却实际已改

清理与恢复：逐项复核原状态；禁止在正式主线试

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-006 索道停运与下行选路

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；上站到下站返程可用

操作：1）先选择索道返程。 2）A1停运索道。 3）手机和大屏重查路线及上下站状态。

预期与联动：上下站同步停运，相关模板被过滤，可行步行替代或无匹配说明清楚

清理与恢复：恢复索道原状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-007 全部模板被过滤

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；专用配置使现有模板均不可行且不破坏唯一返程

操作：1）请求路线推荐。 2）查看说明及调整入口。 3）恢复至少一个模板所需点位后重试。

预期与联动：不返回虚构直线，无匹配可恢复，恢复后能重新推荐

清理与恢复：恢复全部测试状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-008 固定景点码真机扫描

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；准备assets景点二维码中的听溪台码

操作：1）用手机相机或支持识码工具实扫。 2）查看最终HTTPS地址。 3）核对听溪台正文与ID。

预期与联动：进入m.starhusk.com正确景点，二维码不绑定临时runId，换运行仍可使用

清理与恢复：保留码供现场，不以屏幕截图代替实扫

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-009 扫码识景相机权限

□ P1　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态

操作：1）进入手机扫码识景并允许相机。 2）实扫同码。 3）再次进入拒绝相机权限并查看恢复入口。

预期与联动：允许时正确识别；拒绝有说明及可选景点等有效退路，首页导览无手填URL入口

清理与恢复：在浏览器设置恢复权限

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-010 错误二维码与取消扫描

□ P1　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态

操作：1）扫描非景区网址或未知点位码。 2）取消返回。 3）重新扫描正确码。

预期与联动：无效码被拒且不跳转任意外站，不残留加载遮罩，正确码可继续

清理与恢复：回到详情

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-011 全部七景点固定码

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；七张码可实扫

操作：1）依次扫描听溪台竹影幽径叠翠峡望岳台飞瀑亭镜湖栈道松风林。 2）逐个核对名称和ID。 3）换一次运行后复扫任一码。

预期与联动：七码均对应正确景点，关闭点照实显示状态，码中不含过期运行

清理与恢复：每张码分别留证；参见点位矩阵

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ROUTE-012 路线接续参数

□ P0　关联功能：路线可行性与二维码交接　状态：未测

角色与入口：V1、A1；手机与游客大屏

前置与输入：专用回放；记录原点位道路状态；大屏已选合法步行或索道路线

操作：1）打开接续二维码。 2）手机扫码。 3）对比from、to、mode与大屏选择并进入路线。

预期与联动：参数保留且经过合法性验证，路线与大屏一致，不降为无关首页

清理与恢复：结束手机路线，恢复大屏

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 真实问答与会话恢复

AI-001 景点知识与有效来源

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）从听溪台详情提问“这里有什么特色”。 2）观察流式中文直到完成。 3）打开每条列出的来源。

预期与联动：答案依据知识且对应点位，来源标题正文可访问，无乱码和伪链接

清理与恢复：保留会话作为证据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-002 营业状态动态回答

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；A1可关闭一处设施

操作：1）先问目标设施现在能否使用。 2）关闭该设施再开新会话问同问题。 3）对照手机地图。

预期与联动：回答使用当前运行公开状态，不引用旧样例可用性，不能泄露内部OA细节

清理与恢复：恢复设施状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-003 上下文追问与新会话

□ P1　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）同会话连续问景点特色和适合老人路线。 2）新建会话问独立问题。 3）返回历史。

预期与联动：追问保留上下文，新会话不莫名混入旧景点，历史各自可查询

清理与恢复：保留两会话

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-004 空白与超长问题

□ P1　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）提交空白。 2）粘贴1201字问题。 3）再输入有效短问题。

预期与联动：空白和超过1200字被阻止，输入可修正，错误不创建假回答

清理与恢复：删除长文后正常提问

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-005 生成中重复发送

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）发送有效问题后立即连点发送。 2）打开同账号第二页尝试同时生成。 3）查询历史消息数。

预期与联动：每身份同时只生成一条，重复操作不重复计费式创建消息，错误清楚

清理与恢复：等待或停止当前生成后继续

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-006 频率限制恢复

□ P1　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；专用V3；会调用真实模型

操作：1）在一分钟内尝试第六次生成，每次等上次结束。 2）记录限流提示。 3）等待窗口恢复再发一次。

预期与联动：每身份每分钟最多五次的当前规则有提示，之后可恢复，其他账号不被锁死

清理与恢复：停止额外调用，保留限流证据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-007 主动停止生成

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）发一个较长问题。 2）有文字后点停止或离开页面。 3）回到历史。

预期与联动：已有文字保留并标未完成，服务端取消上游，页面可再发问

清理与恢复：另开新会话继续，不把未完成算成功

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-008 生成中断网与重试

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；R故障；有已输出文字

操作：1）生成中关闭手机网络。 2）记录提示并恢复网络。 3）打开原会话并重试。

预期与联动：未完成状态真实，恢复后历史可读，重试无重复气泡或永久转圈

清理与恢复：恢复网络并执行MAIN问答一次

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-009 模型不可用与超时

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；部署人员在故障环境提供可恢复模型失败条件

操作：1）发问记录首字等待。 2）等待错误提示。 3）恢复模型后点重试并读预置知识入口。

预期与联动：首字超时20秒、总时限90秒为当前基准；失败不伪装成功，不阻塞其它功能

清理与恢复：撤销故障配置并重新验证真实回答；变更时限须记录依据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-010 无知识依据问题

□ P1　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致

操作：1）询问“景区今天实际营收是多少”。 2）继续问无关冷门事实。 3）查看引用。

预期与联动：对缺乏依据有明确表达，不捏造营收或虚假来源，仍可继续问景区问题

清理与恢复：回到主线景点

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-011 游客会话隔离

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；V1会话URL或ID已记录

操作：1）V2打开V1会话链接。 2）在自己的历史搜索V1问题。 3）V1重新打开原会话。

预期与联动：V2不能读V1历史或来源私有上下文，V1内容不被覆盖

清理与恢复：关闭测试标签

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AI-012 运行切换隔离

□ P0　关联功能：真实问答与会话恢复　状态：未测

角色与入口：V1、V2、A1；手机及后台

前置与输入：模型正常可用；问答与当前运行一致；V1问答进行中；A1准备新运行

操作：1）A1切运行。 2）V1观察旧生成和页面状态。 3）新运行提问并查看历史。

预期与联动：旧上下文不会提交到新运行，明确更新或重新进入，旧记录不冒充新结果

清理与恢复：切回原运行复核旧会话，若无法关联记阻塞

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## OA申请审批与事务竞争

OA-001 四种申请类型

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字

操作：1）对同任务分别提交增援封锁现场物资其他。 2）管理员按任务筛选。 3）S1看申请列表。

预期与联动：四类可选且类型原因需求位置正确，每条独立ID，均待审批

清理与恢复：逐条批准驳回或由S1撤回，勿留下未决

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-002 申请字段边界

□ P1　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字

操作：1）原因和需求分别试空白、501字。 2）输入有效1至500字再提交。 3）管理员查看完整正文。

预期与联动：各字段非法时不建申请，合法文本完整保留，长文可滚动

清理与恢复：撤回测试申请

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-003 申请取消与失败保留

□ P1　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字

操作：1）填写申请后关闭并选择继续编辑。 2）故障网络下提交。 3）恢复网络查看内容后再提交一次。

预期与联动：离开保护清楚，失败保留输入，不产生重复申请

清理与恢复：核对后台唯一申请后撤回

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-004 批准与驳回

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；两条待审批申请

操作：1）A1批准第一条填安排意见。 2）驳回第二条填原因。 3）S1查看两条结果。

预期与联动：各自终态正确，意见姓名时间完整，任务仍处理中

清理与恢复：无待审批后可完成专用任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-005 审批意见边界

□ P1　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；待审批申请

操作：1）A1分别提交空白和501字意见。 2）填写500字有效意见并确认。 3）S1读完整意见。

预期与联动：按去空白后1至500字校验，非法不变状态，合法不截断

清理与恢复：完成测试任务或留作历史

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-006 审批确认取消

□ P1　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字

操作：1）A1填批准意见后在确认窗取消。 2）刷新详情。 3）S1看状态。

预期与联动：仍待审批，无审批记录，意见可按页面约定保留

清理与恢复：最终驳回或撤回申请

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-007 申请人撤回

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；待审批申请

操作：1）S2尝试打开并撤回S1申请。 2）S1执行撤回。 3）A1刷新详情。

预期与联动：仅S1可撤回，终态只读，管理员不能再批准

清理与恢复：核对待审批计数减少

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-008 审批终态不可改

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；已批准已驳回已撤回各一条

操作：1）分别打开三条详情。 2）尝试修改重开删除或再次审批。 3）查看关联任务。

预期与联动：终态不可覆盖，历史始终可查，任务不会因重试再推进

清理与恢复：保留历史

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-009 两个管理员竞争

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；A1和A2同时打开同一待审批版本

操作：1）A1准备批准，A2准备驳回。 2）倒数同时确认。 3）两端刷新申请和记录。

预期与联动：只有一个决定成功，另一方冲突并重读；只产生一次终态记录

清理与恢复：S1查看最终意见，结束专用任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-010 撤回与审批竞争

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；S1和A1打开同申请旧版本

操作：1）S1准备撤回，A1准备批准。 2）倒数同时提交。 3）双方刷新。

预期与联动：仅一个事务成功，另一方状态或版本冲突，无既撤回又批准

清理与恢复：记录获胜状态，清理待审批项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-011 多条未决阻止结案

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；同任务两条待审批申请

操作：1）只审批一条。 2）S1尝试完成。 3）再结束最后一条并由S1完成。

预期与联动：还有一条未决就不能结案，最后结束后允许；不以最后点击记录误判

清理与恢复：保留完成任务证据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-012 审批不控制设施

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；封锁或物资申请；记录设施与监测数值

操作：1）A1批准。 2）手机游客屏查看设施。 3）园方看指标及任务。

预期与联动：批准只结束申请，不自动封路不自动恢复负载不自动结案

清理与恢复：如需业务设施变更由管理员另操作，测试后恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-013 旧版本与连点审批

□ P0　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；两个窗口打开同申请

操作：1）窗口一完成审批。 2）窗口二旧页再提交。 3）在另一新申请连点批准。

预期与联动：旧版本被拒或刷新，连点只一条记录，意见不会覆盖已有终态

清理与恢复：结束测试申请

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

OA-014 列表筛选分页与关联

□ P1　关联功能：OA申请审批与事务竞争　状态：未测

角色与入口：S1、S2、A1、A2；前线和管理员

前置与输入：专用处理中任务由S1负责；使用DATA标准文字；多日期类型状态申请，超过一页

操作：1）按申请人任务ID类型日期关键词组合筛选。 2）翻页后打开详情。 3）从关联任务跳回。

预期与联动：筛选全集分页正确，位置取自任务，失效记录有返回入口

清理与恢复：清除筛选

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 告警闭环与再次触发

ALERT-001 双员工争抢公共任务

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；同一待处理任务在S1S2打开

操作：1）两人倒数同时点开始处理。 2）刷新任务。 3）落败者尝试提交完成。

预期与联动：仅一名负责人，另一人明确冲突；不会出现两个处理人或重复开始记录

清理与恢复：由获胜者完成专用任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-002 完成即关闭本次事件

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；超限告警已领取且无未决OA

操作：1）S1提交完成反馈。 2）园方观察活动与历史列表。 3）继续运行数分钟。

预期与联动：本次告警立即归档，不要求指标先恢复；持续同轮超限不立刻新建相同告警

清理与恢复：保留事件ID和连续观察时间

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-003 指标恢复不能自动结案

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；告警未处理；具备可恢复指标场景；预先由S1人工领取，排除自动员工处理路径

操作：1）通过场景或合法设施变化使指标恢复。 2）等待阈值恢复窗口。 3）查看原告警。

预期与联动：指标回落本身不结案；该人工领取任务仍由S1提交完成，不由自动员工覆盖。

清理与恢复：由前线正常完成

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-004 恢复后再次超限

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；上轮已关闭，使用确定场景推进指标

操作：1）等待指标低于恢复线至少120业务秒。 2）再次持续超过触发线至少120业务秒。 3）查看告警。

预期与联动：新的异常周期产生新事件ID，旧记录保留；考虑平滑窗口，不以瞬时越线下结论

清理与恢复：完成新任务并恢复场景

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-005 阈值与忙闲口径

□ P1　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；部署版本参数可只读查看

操作：1）记录停车占用率、区域负载、厕所最忙分项和索道等待。 2）对照三端状态及告警阈值。 3）跨过边界观察。

预期与联动：同类指标单位一致，阈值按同配置版本；当前停车90%、区域85%、厕所0.9、索道10分钟为核对基准

清理与恢复：保留参数快照；不得用旧场景颜色代替计算

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-006 随机事件与指标关联

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟

操作：1）控制台触发随机事件。 2）查看类别锚点指标和公告。 3）若为数值负载事件核对实际指标变化。

预期与联动：事件不是仅新增文案却与指标矛盾；求助等非数值事件有真实位置说明，不能伪造实测数值

清理与恢复：人工完成本次任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-007 到期检修生成任务

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；专用启用计划下次日期为业务明日

操作：1）推进到到期日。 2）查看前线园方和管理员。 3）记录关联设施与计划ID。

预期与联动：产生定检任务且不会每个刷新重复生成，进入同一处置体系

清理与恢复：由S1处理，不直接删除告警

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

ALERT-008 检修完成后周期推进

□ P0　关联功能：告警闭环与再次触发　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；园方前线管理员

前置与输入：专用回放；需要观察阈值时恢复时钟；到期任务已领取；计划周期7天

操作：1）完成任务。 2）查看下一次日期。 3）推进到完成业务日期后第7天。

预期与联动：按完成后的周期推进新任务，不一直用已过期原日期重复；记录可追溯

清理与恢复：停用测试计划，切回主运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 设施状态与数量守恒

FAC-001 开放关闭维修切换

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；选非唯一出口的测试设施

操作：1）管理员分别改为关闭维修开放并填写原因。 2）每次在手机游客屏和园方读同ID。 3）刷新后台。

预期与联动：状态和原因跨端一致，关闭维修优先于忙闲，保存持续生效

清理与恢复：恢复原状态原因

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-002 设施保存取消与错误

□ P1　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放

操作：1）修改状态后取消。 2）再填空白原因尝试保存。 3）重新读原状态。

预期与联动：取消与非法输入不修改实际设施，错误有可继续入口

清理与恢复：恢复合法原值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-003 卫生间女厕部分暂停

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；入口卫生间女厕容量已记录

操作：1）记录四类总数占用空闲暂停。 2）请求女厕暂停2个。 3）观察实际暂停与待释放。

预期与联动：仅女厕受影响，已占用位不被凭空清退，容量=占用+可用+有效暂停

清理与恢复：将请求暂停恢复原值并推进释放

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-004 四分项暂停边界

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；女厕男厕小便位无障碍分别测试

操作：1）各分项依次输入0、总容量、超容量、负数和小数。 2）保存合法值并核对。 3）检查其他分项。

预期与联动：只能0至该项容量整数，不能跨项共用容量，非法拒绝且原值保留

清理与恢复：四项恢复原请求值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-005 占用释放与排队

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；有占用和等待释放的暂停请求

操作：1）恢复时钟以1倍或记录倍速推进。 2）观察占用释放与有效暂停增加。 3）核对排队非负。

预期与联动：释放按仿真时长推进，已占用不瞬间清零；未有空位不能直接服务全部队列

清理与恢复：撤销测试暂停并恢复1倍

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-006 全厕所维修与恢复

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放

操作：1）将入口卫生间改维修。 2）手机大屏读四类状态。 3）恢复开放并推进时钟。

预期与联动：维修时不推荐为可用服务，状态原因明确；恢复后数值逐步合理，不负数不超容量

清理与恢复：恢复原状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-007 总量逐项计算

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；同revision截图

操作：1）把女厕男厕小便位无障碍总数占用可用排队分别相加。 2）对照厕所合计。 3）按单项计算暂停差值。

预期与联动：每个字段合计一致，各分项容量=占用+可用+有效暂停，排队不计容量

清理与恢复：留算式与前后截图

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-008 基础清洁与人工暂停

□ P1　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；已读配置的清洁窗口；记录业务时间

操作：1）在该厕所清洁开始前后观察基础暂停。 2）另加人工暂停。 3）清洁结束再观察。

预期与联动：基础清洁与人工请求按配置组合，不重复扣容量；清洁结束不抹掉人工请求

清理与恢复：撤销人工暂停，恢复原运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-009 六座厕所分别读取

□ P1　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放

操作：1）按t1至t6逐个查看四分项和状态。 2）管理员与手机抽同一快照比对。 3）对照规模配置。

预期与联动：六处均有正确独立容量，无复制上一点位的数据，维修点有原因

清理与恢复：逐点记录到点位矩阵

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-010 停车容量与总余位

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放

操作：1）同快照记录p1p2p3容量和余位。 2）计算三场余位和。 3）与公共总余位比较。

预期与联动：当前容量700、500、300与配置一致，总余位等于三场之和且0至1500；关闭不伪造负数

清理与恢复：参数若变更填配置版本和新值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-011 索道容量队列与在途

□ P1　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；索道正常运行

操作：1）记录上行下行候乘、在途、等待和每分钟运力。 2）推进业务时间再看。 3）对照全线容量。

预期与联动：方向在途不超方向容量，候乘不混入在途；当前20人每分钟、8分钟在途等按配置核对

清理与恢复：恢复1倍，无需人为清空队列

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-012 设备维修不自动封步道

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放；选竹间驿灭火器等旁侧安全设施

操作：1）改设备维修。 2）查询经过附近步道的合法路线。 3）对照安全详情。

预期与联动：设备不可用有提示，但共用道路不因设备维修被无依据关闭

清理与恢复：恢复设备原状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

FAC-013 公共公告自动产生与抑制

□ P0　关联功能：设施状态与数量守恒　状态：未测

角色与入口：A1、V1；管理员手机和双大屏

前置与输入：独立回放；记录原状态，精确比较暂停回放

操作：1）关闭测试设施并查看公开服务调整公告。 2）管理员下架该自动公告。 3）重复读取或推进时钟。

预期与联动：公告关联正确设施，下架后不被后台自动刷新立即复活

清理与恢复：恢复设施并处理恢复公告

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 真实聊天与审核申诉

CHAT-001 房间隔离

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作

操作：1）V1在全园发送“验收0913全园”。 2）切到另一个实际房间发送“验收0913分房”。 3）V2分别进入两房。

预期与联动：消息只出现在所属房间，切换不混流；房间能力以最新目标为准，缺景点房记录阻塞

清理与恢复：记录两条消息，勿删除其它人的内容

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-002 空白表情与长文本

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作

操作：1）发送空格。 2）发送中文加表情“验收0913你好😊”。 3）发送超过500字文本。

预期与联动：空白拒绝，中文表情完整，超长有提示，不出现半条乱码消息

清理与恢复：仅保留有效测试消息

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-003 刷新与重连历史

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作

操作：1）V1V2互发消息。 2）刷新V1。 3）V1断网时V2再发两条，恢复V1网络。

预期与联动：旧消息不重复，断网期间消息恢复后可见，顺序作者正确

清理与恢复：恢复网络

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-004 禁言和解禁

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；V3正常；记录订单与登录状态

操作：1）A1禁言V3并填原因时长。 2）V3发送消息并浏览订单。 3）A1解除后V3再发送。

预期与联动：禁言只限制聊天，不等于账号禁用或取消订单；解禁后可发

清理与恢复：恢复V3禁言状态，验证主线账号不受影响

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-005 撤回不等于禁言

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；V3已发测试消息

操作：1）A1撤回该消息。 2）V1V2看消息变化。 3）V3发送新的正常消息。

预期与联动：撤回跨端生效且不能继续读原正文，V3未被无依据禁言或禁用

清理与恢复：需要恢复的消息按申诉流程处理

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-006 游客举报与后台处理

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；V2可见V3测试消息

操作：1）V2举报并写“验收0913请复核此条”。 2）A1查看原文上下文和原因。 3）作出保留或撤回决定。

预期与联动：举报可追溯且不等于立即违规，决定影响实际消息，工作台数量更新

清理与恢复：仅处理测试举报

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-007 自动审核正常差评

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；自动审核已开启

操作：1）V3发送“验收0913排队太久，体验一般，希望改进”。 2）A1等待审核完成查看结果。 3）V1查看消息。

预期与联动：正常投诉差评不被直接误撤，自动审核状态真实可追溯

清理与恢复：若误撤转申诉复核，不手工伪造通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-008 自动审核与人工复核

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；使用项目约定的审核测试语料

操作：1）发送一条需要人工判断的语料。 2）查看后台排队处理中待复核等结果。 3）A1读上下文处理。

预期与联动：不确定内容进入人工复核，审核失败不假称模型判定成功，处理记录完整

清理与恢复：恢复误撤内容并关闭测试队列

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-009 游客申诉与误撤恢复

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；V3测试消息被撤回

操作：1）V3在自身消息或通知入口申诉“验收0913这是一条正常反馈”。 2）A1复核并恢复。 3）V1V2刷新查看。

预期与联动：申诉关联原消息，恢复作者时间房间和原文，非新造一条重复消息

清理与恢复：保留申诉决定和恢复证据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-010 申诉驳回与重复申请

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；另一条已撤回测试消息

操作：1）V3申诉后重复提交。 2）A1驳回填理由。 3）V3查看结果。

预期与联动：重复意图不创建多条待办，驳回意见可读，消息保持撤回状态

清理与恢复：记录并结束该申诉

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-011 审核规则草稿与发布

□ P0　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；记录当前规则版本

操作：1）A1修改测试规则草稿但不发布。 2）发送基准语料核对仍用旧规则。 3）发布新版本后再测试。

预期与联动：草稿不生效，发布后新审核使用新版本，历史决定可追溯原版本

清理与恢复：恢复原规则并发布，核对生效版本

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-012 会话与审核日志查询

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作

操作：1）后台按游客时间状态筛问答会话和审核日志。 2）打开成功失败各一条。 3）返回列表。

预期与联动：记录能定位相关会话消息和错误，无密钥或他人敏感信息误公开

清理与恢复：清除筛选

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-013 模拟游客独立身份

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；控制台允许后台游客发言

操作：1）开启开关并观察消息作者。 2）与五个人工测试游客ID对照。 3）后台查看模拟标识。

预期与联动：后台游客使用独立账号与拟真姓名，不借真人账号发送，不冒充真实游客评价

清理与恢复：关闭开关，业务页面用词按COPY复核

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-014 模拟发言限量与关闭

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；有客流且回放未暂停

操作：1）连续观察3个真实分钟并记每分钟自动消息数。 2）暂停开关再观察。 3）后台确认无继续排队发送。

预期与联动：总量最多2条每真实分钟，客流驱动频率，无人或关闭时不继续刷屏

清理与恢复：关闭开关并等在途处理结束，记录实际行为

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

CHAT-015 模拟游客也受审核禁言

□ P1　关联功能：真实聊天与审核申诉　状态：未测

角色与入口：V1、V2、V3、A1；手机和后台

前置与输入：同运行；只对验收前缀消息操作；后台可识别自动游客账号

操作：1）禁言一个自动游客。 2）观察下一发言窗口。 3）查看其审核记录。

预期与联动：禁言和自动审核同样有效，系统不绕过人工管理

清理与恢复：解除测试禁言并关闭自动发言

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 知识和公告发布联动

KNOW-001 知识草稿不影响公开问答

□ P0　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容；听溪台原文已备份

操作：1）A1新建知识草稿加入“验收0913知识标记”。 2）不发布。 3）V1新会话问对应知识。

预期与联动：草稿保存可再查，公开来源和回答依据仍是已发布版本

清理与恢复：继续发布项或撤销草稿

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

KNOW-002 知识发布与来源更新

□ P0　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容；上述草稿

操作：1）A1发布草稿并记录版本。 2）V1新建会话提问相关问题。 3）打开来源详情。

预期与联动：来源展示新版本正文；不要求模型逐字复述测试标记，但依据版本必须正确

清理与恢复：恢复原文重新发布

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

KNOW-003 知识历史与会话引用

□ P1　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容；有新旧知识版本及旧回答

操作：1）后台查看发布历史。 2）V1打开发布前旧会话来源。 3）核对历史说明。

预期与联动：历史可追溯，不把旧回答引用悄悄改成无记录的新版本

清理与恢复：保留历史，恢复现行原文

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

KNOW-004 公开公告发布修改下架

□ P0　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容

操作：1）新建“验收0913公开通知”发布。 2）手机游客屏读取。 3）修改正文后核对，再下架。

预期与联动：发布修改下架均跨端同步，刷新不复活，不影响其他公告

清理与恢复：保持测试公告下架

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

KNOW-005 内部公告不可外泄

□ P0　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容

操作：1）发布“验收0913内部调配”并选内部。 2）园方或员工读取。 3）手机游客屏及未登录公开读取核对。

预期与联动：内部可见且公开列表和公开响应都无内部正文

清理与恢复：下架测试公告

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

KNOW-006 公告取消和失效链接

□ P1　关联功能：知识和公告发布联动　状态：未测

角色与入口：A1、V1；后台与公开端

前置与输入：全局变更先抄录原文版本；仅测试内容

操作：1）填新公告后取消不保存。 2）打开一条已下架公告的旧链接。 3）返回列表。

预期与联动：取消不生成记录，失效内容明确说明，不继续读缓存旧公告

清理与恢复：清理草稿

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 自动员工处置规则

仅无人领取的告警可由系统安排独立的模拟员工领取，并在等待一段处理时间后完成；人工已经领取的任务不得被自动员工接管，任何存在待审批OA的任务不得自动完成。自动完成是一次有负责人、有开始和结束记录的处置，不是按指标下降、告警年龄或定时器直接隐藏卡片。主线仍由S1真实操作，在自动领取等待期内手动领取；如果时间短到无法正常切屏领取，记录为主线阻塞。

测试前从部署配置或交接填写自动领取等待时间T领取、处理等待时间T处理、计时依据为真实时间还是业务时间、是否支持开关，以及自动员工ID。不得自行猜定秒数。若尚无配置或入口，相关用例记阻塞。开启或关闭能力只有产品确已提供时才操作；没有开关时，用专用任务与明确等待窗口测试。

| 参数 | 本次配置 | 核对 |
| --- | --- | --- |
| T领取 | ________ 秒或分钟 | 计时从任务创建开始，记录配置口径 |
| T处理 | ________ 秒或分钟 | 计时从自动员工领取开始 |
| 时钟依据 | 真实时间 / 业务时间 ________ | 暂停与倍速测试按此判定 |
| 自动员工身份 | ID ________ 姓名 ________ | 不得冒用人工员工S1或S2 |
| 控制入口若有 | ________ | 独立控制台术语可保留；其它端适用COPY |

## 自动员工领取和延时完成

AUTO-001 无人领取后自动接单

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；新任务无人操作

操作：1）创建一条专用告警记录创建时间。 2）在T领取前查看状态。 3）超过T领取后刷新前线和园方。

预期与联动：先待处理，随后由独立自动员工领取变处理中，有身份及开始记录，不直接消失

清理与恢复：继续下一项完成验证

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-002 延时处理后完成

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；自动员工已领取

操作：1）在T处理未到时查看任务。 2）达到配置延时后观察五端相关状态。 3）打开归档详情。

预期与联动：处理期内保持处理中，到期生成完成反馈及时间，告警归档；不是只删除卡片

清理与恢复：记录创建领取完成三时刻与实际等待

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-003 人工已领取不被接管

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；新任务，在T领取前由S1领取

操作：1）等待超过T领取和T处理。 2）检查负责人和状态。 3）S1再提交完成。

预期与联动：一直归S1负责，不自动完成，不生成冒名记录；人工完成正常

清理与恢复：S1完成专用任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-004 人工与自动同时抢单

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；新任务即将到T领取

操作：1）S1在到点附近点开始处理。 2）刷新各端。 3）核对唯一负责人及开始记录。

预期与联动：只一方成功，落败方明确看到最新状态；不能先人工领取后被定时任务覆盖

清理与恢复：若人工获胜手动完成，自动获胜等待并验证

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-005 待审批OA阻止自动完成

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；S1领取并创建待审批OA

操作：1）等待超过自动处理总延时。 2）查看任务与OA。 3）审批结束后再等同样时间。

预期与联动：有未决OA绝不自动结案；人工已领取的任务即使OA结束仍需人工完成

清理与恢复：由S1最终完成；若支持给自动任务挂OA，另按同原则复验

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-006 多个未决申请

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；人工任务有两条OA

操作：1）只结束第一条并等待自动处理期限。 2）检查任务。 3）结束第二条后检查。

预期与联动：任何一条未决都阻止结案，系统不因部分批准消除告警；人工任务不转自动

清理与恢复：S1完成任务

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-007 自动员工身份与反馈

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；有自动完成归档

操作：1）查看员工ID姓名和完整时间线。 2）对照S1S2。 3）在管理员和园方交叉查询。

预期与联动：身份独立，反馈说明处理动作，记录可追溯；不冒充S1S2，也不伪称真实设备确认

清理与恢复：保留归档；五端文字同时按COPY检查

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-008 自动处理不重复执行

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；自动完成任务

操作：1）刷新控制台和三业务端。 2）继续等待两个处理周期。 3）查询同任务历史。

预期与联动：只一条领取与完成记录，任务ID稳定，不重复生成完成反馈或反复弹回告警

清理与恢复：保留记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-009 自动完成后持续超限

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；数值告警自动完成但指标仍超限

操作：1）持续观察至少两个检测窗口。 2）核对同锚点同类别事件。 3）等待后再次查。

预期与联动：同轮持续异常不重复新建告警，自动完成不强行改正常指标

清理与恢复：用确定场景恢复后再做下一项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-010 恢复再超限新周期

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；上轮自动结束且恢复条件可控制

操作：1）让指标低于恢复线满配置窗口。 2）再持续超限。 3）无人领取新任务并观察。

预期与联动：新事件ID进入新的待处理领取完成流程，旧归档保留，去重不阻止新周期

清理与恢复：恢复指标，保存两个事件ID

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-011 暂停倍速与自动计时

□ P1　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；已知计时依据

操作：1）自动任务等待期间暂停业务时钟。 2）恢复并调倍速。 3）比较真实和业务等待。

预期与联动：真实时钟策略不受倍速干扰，业务时钟策略按暂停倍速运行；符合明确配置而非随意提前完成

清理与恢复：恢复1倍与原暂停设置

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-012 重启和运行隔离

□ P0　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；自动任务已领取未完成，R故障

操作：1）按REC重启后端并等待。 2）切新运行再回原运行查询。 3）核对自动完成记录。

预期与联动：恢复后不丢任务不重复执行，不把原任务完成写入新运行；等待剩余处理符合配置

清理与恢复：恢复主运行，复查单实例

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

AUTO-013 取消自动能力若已提供

□ P1　关联功能：自动员工领取和延时完成　状态：未测

角色与入口：A1、S1、S2；控制台前线园方管理员

前置与输入：专用运行；已记录T领取与T处理；检查记录时间；仅产品有控制开关时适用

操作：1）在控制台关闭自动能力。 2）新建告警并等总延时。 3）恢复开关再新建任务。

预期与联动：关闭时新任务不自动领取，恢复后规则有效；进行中任务按配置明确策略处理

清理与恢复：恢复原开关；无开关注明不适用原因

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 七 场景运行与数值仿真

下列场景以最新六端实现中的名称为核对基准。场景选择成功只说明控制操作成功，还必须验证该场景对应现象。场景时刻可因后续版本校准调整，测试前记录交接值；没有对应事件或数值差异时不能仅凭场景标题通过。

| 场景 | 当前预置业务时刻 | 必须观察的现象 |
| --- | --- | --- |
| 工作日平稳 weekday | 2026-09-14 10:00 | 正常开放、可预约、低至适中负载 |
| 周末午间高峰 weekend | 2026-09-13 12:30 | 与工作日有可解释客流和设施负载差异 |
| 局部拥堵 crowd | 2026-09-13 13:30 | 局部区域指标与拥堵事件对应 |
| 设施维护与卫生间暂停 maintenance | 2026-09-14 11:00 | 峡谷卫生间维修、入口卫生间女厕请求暂停 |
| 求助与OA审批 oa | 2026-09-14 14:00 | 现场求助进入任务及OA流程 |
| 闭园至跨日 closing | 2026-09-14 18:00 | 闭园、离园推进、日期切换及日累计变化 |

## 六场景逐一验证

SIM-001 工作日平稳

□ P0　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线

操作：1）选择工作日平稳创建回放。 2）核对业务时间和五端运行。 3）完成一次预约设施查询和路线预览。

预期与联动：开放状态合理，基础主线具备条件，页面不显示旧样例固定快照

清理与恢复：保留场景ID供后续比较

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-002 周末午间高峰

□ P1　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线

操作：1）新建周末午间高峰。 2）观察在园区域停车厕所索道。 3）与工作日同口径记录比较。

预期与联动：高峰差异有实际数值与忙闲变化，不只替换标题；各端一致

清理与恢复：记录关键指标和配置版本

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-003 局部拥堵

□ P0　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线

操作：1）新建局部拥堵。 2）定位最高负载区域并读取容量和人数。 3）查看对应告警公告及推荐。

预期与联动：局部指标超过配置条件时产生一致事件，推荐能反映拥堵，不是没有实际拥堵的空场景

清理与恢复：前线完成专用告警后保留记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-004 设施维护与卫生间暂停

□ P0　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线

操作：1）新建维护场景。 2）查看t3维修与t1女厕暂停请求。 3）推进时钟查看有效暂停及排队。

预期与联动：场景即时可见且跨端同步，其他分项不错误清零，容量守恒

清理与恢复：保留原场景，不手动解除以伪造通过

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-005 求助与OA审批

□ P0　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线；S1在T领取前领取预置求助任务

操作：1）新建求助场景。 2）S1领取现场求助任务。 3）申请OA并由A1审批后完成。

预期与联动：预置事件位置明确，真实跨端闭环可完成，不依赖旧gate审批

清理与恢复：保留场景归档

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-006 闭园至跨日

□ P0　关联功能：六场景逐一验证　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；控制台及五端

前置与输入：每项创建独立回放，不覆盖主线

操作：1）新建闭园场景。 2）查看停止入园与返程设施。 3）推进到午夜前后并再到次日开园。

预期与联动：日累计按日期切换，未离园人数不凭空丢失，历史与新日分开，无负客流

清理与恢复：恢复工作日回放作为展示默认

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 运行隔离和时钟控制

SIM-007 共享现场模式

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）创建现场运行。 2）全端记录runId和业务时间。 3）等候约30真实秒再核对。

预期与联动：跟随上海时间且五端共享运行，误差符合仿真步长，不是每端独立时钟

清理与恢复：切回专用回放

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-008 现场不允许暂停跳时

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；当前现场运行

操作：1）检查暂停倍速跳时控件。 2）尝试页面允许的控制。 3）读取时钟。

预期与联动：现场模式不被回放控制修改，控件隐藏或明确禁用

清理与恢复：切回回放

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-009 回放暂停不影响真实会话

□ P1　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）暂停回放等待60真实秒。 2）期间阅读页面、发送正常聊天或审批。 3）记录业务时间。

预期与联动：业务时钟暂停而网络会话仍工作；业务操作不被永久卡住，记录时间口径一致

清理与恢复：恢复1倍

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-010 向前跳时与事件推进

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）记录当前任务订单和指标。 2）向前跳1小时。 3）检查中间到期任务和最终指标。

预期与联动：按仿真推进而非只改时钟，订单和任务规则执行，无非负约束破坏

清理与恢复：另存本运行结果

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-011 向后跳时创建分支

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；已有可恢复检查点且之后发生订单操作

操作：1）记录父运行ID和订单。 2）跳到检查点之后但早于订单的时间。 3）查看新ID及父关联，再切回父运行。

预期与联动：生成独立分支，父运行和后来订单保留，分支状态对应目标时间而非全部当前数据

清理与恢复：切回主运行，不删除父分支

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-012 超出可恢复范围

□ P1　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）尝试跳到运行最早检查点之前。 2）观察提示。 3）重新选择合法目标时间。

预期与联动：拒绝超范围且原运行不受损，错误可恢复

清理与恢复：取消跳时并回原运行

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-013 旧草稿不可写入新运行

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；V1预约草稿、S1完成草稿已打开

操作：1）A1切到另运行。 2）旧页尝试提交各自草稿。 3）新运行查订单与任务。

预期与联动：旧上下文被阻止或要求重载，不把旧记录写入新运行

清理与恢复：刷新各端后重新填写合法草稿

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-014 五端同时切换与断线端回归

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）先使一个业务端离线。 2）A1切运行。 3）四端核对后恢复离线端网络。

预期与联动：在线端及时切换，离线端恢复后获取当前选定运行，无长期停留旧状态

清理与恢复：六端全部核对runId

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-015 运行间业务与全局配置

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）在R1创建订单消息OA。 2）切R2检查。 3）修改一项明确全局知识后分别读取两个运行。

预期与联动：运行业务不串，账号及全局知识规则等按全局口径共享，不能误当切运行已回滚

清理与恢复：恢复全局知识，返回R1

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-016 旧运行继续与回看

□ P1　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）切离一个未暂停回放等30秒。 2）再切回来。 3）另对暂停回放做同样操作。

预期与联动：运行时钟符合原暂停倍速设置，切换不重建或清空业务；历史回看可识别运行

清理与恢复：不需要推进的回放先暂停

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-017 区域与全园守恒

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；暂停且取同快照

操作：1）逐一记录Z0至Z8人数。 2）手工求和与在园比较。 3）入园2人后重复。

预期与联动：九区之和等于全园，无负数；同日累计入园减累计离园按跨日留园口径可解释

清理与恢复：记录算式，离园恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-018 天气设施与阈值一致

□ P1　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒

操作：1）1倍观察温湿度风和负载。 2）改60倍看过渡。 3）在相同业务时刻对照五端。

预期与联动：范围和单位合理，时序平滑且统一来源，无各屏独立随机冲突

清理与恢复：恢复1倍

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-019 参数版本与确定性

□ P1　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；保存相同场景业务日期配置版本

操作：1）分别新建两次相同场景并暂停同一业务时刻，不做人工增量。 2）比较核心数值。 3）查看配置版本。

预期与联动：相同种子与版本输出可复核；有差异能说明输入而非任意随机，配置版本可记录

清理与恢复：保留对照记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

SIM-020 跳步骤与重新开始能力

□ P0　关联功能：运行隔离和时钟控制　状态：未测

角色与入口：A1、V1、S1；六端

前置与输入：准备至少两个运行；精确测试记录真实秒和业务秒；部署提供最终控制入口

操作：1）检查是否可恢复指定主线步骤的配套订单或任务。 2）从中间步骤继续。 3）重新开始后从预约操作。

预期与联动：具备的步骤跳转连数据一起恢复，不只跳页面；必需控制缺失记阻塞

清理与恢复：回到全新工作日回放，不把创建回放等同任意步骤恢复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 八 故障恢复与服务器彩排

本章安排在独立彩排窗口，使用R故障。每次只注入一种故障，先记录正常状态和恢复方式，再实施故障，再恢复并复测。涉及服务器的动作由部署负责人使用第十一章经过替换核对的命令执行；本清单编制过程不执行这些命令。正式展示期间不主动重启后端、删数据库或修改密钥。

## 浏览器故障与恢复

REC-001 业务端断网提示

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络

操作：1）电脑F12 Network选Offline或手机关网络。 2）在游客和园方页等待。 3）尝试读取或刷新。

预期与联动：有断线或读取失败提示，旧数据不冒充最新，无静默回退样例成功

清理与恢复：恢复Online或手机网络，继续下一项

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-002 重连恢复当前状态

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；一个端离线；其他端在线

操作：1）离线期间由A1改测试设施或发布公告。 2）恢复网络。 3）观察重连后状态。

预期与联动：自动拉取当前快照，关键状态补齐，无需清浏览器全部数据

清理与恢复：恢复设施公告原值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-003 写入失败不假成功

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；预约表单已填好

操作：1）提交前关网络。 2）点击提交并记录。 3）恢复网络查订单后再决定重试。

预期与联动：不显示已预约成功，输入尽量保留；结果不明先查询，重试不重复建单

清理与恢复：取消成功测试单

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-004 WebSocket中断与回退

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；部署负责人可在故障环境单独阻断WS

操作：1）保留HTTP只阻断WS。 2）修改公开状态并观察。 3）恢复WS再更新一次。

预期与联动：有连接异常提示，按已实现轮询能收敛；恢复后正常推送，无反复重复消息

清理与恢复：移除WS故障配置并验证3秒正常联动

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-005 慢网与快速切页

□ P1　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络

操作：1）F12选择Slow 3G。 2）在预约日期或后台筛选间快速切换。 3）恢复正常网再查最终条件。

预期与联动：最后选择对应最终结果，慢响应不覆盖新条件，无永久加载遮罩

清理与恢复：恢复No throttling

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-006 浏览器刷新和关闭重开

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；有订单聊天收藏OA记录

操作：1）分别刷新六端。 2）关闭浏览器重开书签登录。 3）按ID查询上述记录。

预期与联动：服务端业务保持，草稿按提示处理，不能用localStorage残留掩盖服务端缺失

清理与恢复：核对角色再回主线

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-007 会话失效与重新登录

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；部署提供过期会话或使用专用游客禁用再解禁

操作：1）在原页面尝试操作。 2）按提示重新登录。 3）返回原目标页核对结果。

预期与联动：失效不越权提交，重新登录可继续，不无限循环或重复创建

清理与恢复：恢复正常账号状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-008 界面卡住的最小恢复

□ P0　关联功能：浏览器故障与恢复　状态：未测

角色与入口：测试员、V1、A1；六端

前置与输入：R故障，已保存证据；先确认正常网络；人为保留一个加载失败页面

操作：1）先关闭弹层或点重试。 2）再刷新该页并核对runId。 3）最后重新登录但不清全站数据。

预期与联动：每级动作可返回可操作状态，不错误清除其它端订单和运行

清理与恢复：记录哪一级有效，转第十一章恢复索引

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 服务重启持久化与备用

REC-009 后端重启前留存

□ P0　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人

操作：1）记录运行模式时钟和ID。 2）登记订单任务OA消息知识版本。 3）保存只读快照与数据库备份编号。

预期与联动：恢复前有精确对照，备份来自一致性机制，不复制活跃单文件冒充完整备份

清理与恢复：先不重启，前置完整后继续

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-010 后端单实例重启

□ P0　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；前项完成，确认彩排窗口

操作：1）执行后端rollout restart并观察Ready。 2）期间各端做一次读取。 3）恢复后逐项按ID查询。

预期与联动：短时失败有提示，恢复后业务状态和所选运行保持，无重置种子或丢记录

清理与恢复：验证MAIN预约问答和OA各一次，记录恢复耗时

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-011 前端Pod删除重建

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；选定一个无状态前端Pod

操作：1）记录前端Ready数量。 2）删除该单个Pod。 3）观察控制器补新Pod并刷新对应入口。

预期与联动：前端按Deployment自动重建，业务后端无多副本变化，持久数据不受影响

清理与恢复：等待Ready与网页正常，核对所有角色

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-012 前端扩缩容

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；原副本数已记

操作：1）将一个无状态前端扩到2副本。 2）记录真实状态并多次刷新页面。 3）缩回原副本数。

预期与联动：副本确实增加，页面正常且不串版本，后端仍一个实例

清理与恢复：必须缩回交接原值

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-013 重建后数据库确实持久

□ P0　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；已做后端重启

操作：1）用新浏览器登录查询重启前记录。 2）由部署人员确认挂载卷仍同一。 3）核对记录条数和ID。

预期与联动：新客户端也能读出，证明不是仅浏览器缓存；卷未丢失未重新初始化

清理与恢复：保留证据，不删旧数据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-014 AI生成中后端重启

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；R故障且无其他人正在使用

操作：1）V3开始长回答。 2）生成途中重启单实例后端。 3）恢复后查看历史再提问。

预期与联动：未完成回答标中断而非成功，已有内容保留，新问题能正常生成

清理与恢复：确认后端稳定并退出V3

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-015 备份恢复到隔离环境

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；已有交接恢复方案与独立目标卷

操作：1）按交接恢复流程导入一致性备份到隔离目标。 2）启动后查询抽样记录。 3）对照源环境。

预期与联动：抽样订单OA消息版本一致，源环境不被覆盖；缺实际恢复方案记阻塞

清理与恢复：关停隔离副本或保留明确标签，不连接主域名

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-016 公网入口短时不可达

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；负责人能恢复入口代理

操作：1）短时停用专用入口或网络链路。 2）手机和电脑观察。 3）恢复入口并重新打开六端。

预期与联动：失败真实可识别，恢复后登录和数据正常，无证书或缓存新故障

清理与恢复：复核公网六域入口

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-017 独立备用环境切换

□ P1　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人；只有已部署备用时适用

操作：1）断开公网路径并连接备用局域网。 2）用备用地址和二维码进入六端。 3）从备用独立初始运行走预约到告警。

预期与联动：备用不依赖公网隧道，手机可访问可信HTTPS；不声称继承云端刚产生数据

清理与恢复：恢复公网，重开所有窗口避免混用两环境；未部署填不适用理由

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

REC-018 故障后恢复主线

□ P0　关联功能：服务重启持久化与备用　状态：未测

角色与入口：部署负责人执行；测试员观察六端

前置与输入：仅彩排；参数已核对，有一致性备份与恢复责任人

操作：1）撤销所有限速断网代理改动。 2）核对模型与后端单实例及全局配置。 3）创建新工作日回放走MAIN一次。

预期与联动：无遗留禁言关闭设施或60倍时钟，完整主线可继续；故障绕过不等于原项通过

清理与恢复：填复测表，必要时重新开始三轮彩排

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 九 设备展示与全页面文案复核

## 实际设备与连续使用

UI-001 手机三种宽度

□ P1　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）以360、390、430 CSS像素宽度分别检查首页预约导览问答与前线OA。 2）真机至少复查现场主力型号。 3）滚动到页底。

预期与联动：无横向溢出，主要按钮和底部导航完整可点，不能只用电脑缩放代替真机

清理与恢复：恢复实际设备尺寸

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-002 软键盘与安全区

□ P0　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）手机打开问答输入和OA长文本。 2）唤起键盘并滚到底。 3）收起键盘再提交或返回。

预期与联动：输入框发送按钮不被遮挡，底部安全区正确，不误触系统手势

清理与恢复：清理草稿

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-003 桌面三种分辨率

□ P1　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）管理员和双大屏分别在1366×768、1440×900、1920×1080查看。 2）展开最长详情并翻页。 3）恢复现场分辨率。

预期与联动：标题导航表格弹窗不截断，文本内部可滚动；管理员不要求窄手机布局

清理与恢复：恢复100%浏览器缩放

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-004 游客大屏真实触控

□ P0　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）单指拖地图并点图标。 2）用实际支持的双指缩放。 3）连续点击底部模式和详情返回。

预期与联动：点击热区够大，拖动不误点，滚动面板不带动地图，手势不卡死

清理与恢复：恢复全景

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-005 全屏退出与再进入

□ P1　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）双大屏进全屏。 2）退出后调整窗口。 3）再次全屏并展开详情。

预期与联动：画布尺寸随容器更新，图表不留空白，控件无偏移

清理与恢复：保留现场全屏

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-006 长内容与错误弹窗

□ P1　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）打开长公告长OA长回答。 2）同时触发一次合法字段校验错误。 3）用触屏和键盘关闭弹窗。

预期与联动：所有文字可读，弹窗有明确退出，焦点不落到背后页面，错误不遮挡修正输入

清理与恢复：清理长文本测试数据

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-007 减少动态与低性能设备

□ P2　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）打开系统减少动态效果设置。 2）操作沙盘选点。 3）在主力设备同时运行六端观察。

预期与联动：动画降级后仍可用，地图图表不会因特效阻断操作，无明显持续卡顿

清理与恢复：恢复现场系统设置

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-008 离开标签与手机锁屏

□ P0　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）手机后台或锁屏两分钟。 2）期间另一端更新任务或公告。 3）回前台并操作。

预期与联动：恢复后拉取新状态，会话正常或明确重登，没有永久旧数据

清理与恢复：确保手机关闭自动锁屏或按现场安排设置

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-009 连续三十分钟观察

□ P0　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复；六端同时打开；计时从正常启动后开始

操作：1）每5分钟做一次地图查询聊天或任务读取。 2）第15分钟做一次完整关联写操作。 3）第30分钟再走预约与问答。

预期与联动：无明显卡顿白屏、连接泄漏表现或界面故障，状态持续一致；记录0、5、10、15、20、25、30分钟

清理与恢复：保存观察表，出现主线问题修复后重新计时

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

UI-010 音量亮度与投屏

□ P1　关联功能：实际设备与连续使用　状态：未测

角色与入口：测试员；现场电脑大屏与真实手机

前置与输入：记录实际设备和浏览器；所有主线依赖已恢复

操作：1）按实际投影或显示器连接。 2）坐到评委观看位置读最小关键文字。 3）操作手机投屏与切屏。

预期与联动：关键信息可见，通知不遮挡，无投屏黑屏或方向错误，声音如有可控

清理与恢复：恢复现场亮度，关闭无关通知

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 全端小数精度规则

六端所有作为数值展示的小数字段统一四舍五入到两位小数，包括风速、气温、湿度、距离、时长、比率和图表提示。原本整数语义的人数、车位、任务数、版本号不强制增加小数；纯风向“西南风”保持文字，若风向旁显示风速或后端合成风速字符串，必须对其中数值格式化。独立控制台仅文案检查豁免，小数精度仍检查。

显示例：2.123456 → 2.12，2.1 → 2.10，2.345 → 2.35，0.004 → 0.00，-1.236 → -1.24。小数显示为0.00时应避免-0.00。只格式化展示，底层计算、阈值判断与存储保留必要精度；日期、版本字符串、IP、点位ID不是待四舍五入的数值。暂无数据不能变成0.00，NaN、Infinity和科学计数法泄漏均失败。

## 两位小数逐端复核

NUM-001 西南风与风速长尾复现

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值；园方数据大屏有风向风速卡

操作：1）找到风向“西南风”或当前实际风向。 2）查看旁边风速及鼠标提示。 3）刷新和切场景重复。

预期与联动：风向为正确文字，风速如2.123456显示2.12并保留单位，任何提示不露长尾小数

清理与恢复：截图原值与显示值；当前非西南风也检查同字段

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-002 天气各数值

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）逐个检查气温湿度风速及其他小数环境指标。 2）展开天气详情。 3）手机游客屏园方屏对照。

预期与联动：同一数值按相同规则展示两位，百分号℃和m/s位置正确，整数计数不乱补.00

清理与恢复：恢复天气面板

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-003 手机路线与设施数值

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）查看路线距离步行耗时索道等待和设施负载。 2）切另一条路线。 3）展开详情和历史记录。

预期与联动：所有小数字段均两位，整数人数和位数保持整数，历史不漏格式化

清理与恢复：停止测试路线

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-004 游客大屏卡片与图例

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）查看天气路线厕所索道停车详情。 2）展开全部可见图例。 3）触摸或悬停有数值的位置。

预期与联动：卡片、图例、连线标签、提示框无超过两位小数的业务数值

清理与恢复：关闭面板

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-005 园方大屏图表提示

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）逐个查看指标卡和折线柱图。 2）悬停每条曲线的多个点。 3）展开告警指标详情。

预期与联动：图轴提示卡和告警指标全部两位，不能只修首屏风速

清理与恢复：清除悬停并恢复默认视图

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-006 管理员列表与表单

□ P1　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）检查设施数值、配额、告警指标、统计和服务状态。 2）打开详情与预览。 3）保存合法数值后再读。

预期与联动：小数显示两位，整数配额仍只接受整数，表单不因为格式化改变计算值

清理与恢复：恢复原配置

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-007 前线任务与历史

□ P1　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）打开带小数监测值的任务。 2）查看OA关联信息及已完成记录。 3）刷新重进。

预期与联动：任务指标和历史正文中的业务小数也处理，时间和ID不被错误改写

清理与恢复：返回待办

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-008 独立控制台数值

□ P1　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值

操作：1）检查运行指标订单和事件说明。 2）切场景倍速并刷新。 3）看业务数值与时间输入。

预期与联动：控制台小数也按两位展示，倍速等整数不变，日期时间格式不受影响

清理与恢复：恢复主线时钟

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-009 舍入边界与零值

□ P1　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值；使用部署可提供的合法小数数据，或实际原值可观察

操作：1）对照2.1、2.123456、2.345、0.004和负值等可用样本。 2）计算期望显示。 3）检查未知和0的区别。

预期与联动：遵循本节示例，无截断代替舍入、浮点尾数、-0.00或未知补0；无法取得边界数据记阻塞

清理与恢复：恢复测试输入或切回原快照

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

NUM-010 阈值和合计不被显示舍入改变

□ P0　关联功能：两位小数逐端复核　状态：未测

角色与入口：测试员；六端及只读Network辅助

前置与输入：选择有小数的实际快照；记录字段原值和显示值；取同revision的原值与界面值

操作：1）比较原始比率与显示两位值。 2）核对告警判断用原精度。 3）对照整数容量守恒。

预期与联动：舍入只影响呈现，不提前或延迟阈值判定，不把四舍五入显示量回写仿真

清理与恢复：保留计算证据，恢复原状态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 五端页面文案检查规则

文案放行要求：游客手机端、游客大屏、园方大屏、管理员后台和前线处置端，所有页面及状态不得出现面向展示搭建的“演示”相关表述。独立演示控制台内部页面豁免；五端中通往控制台的入口名称、提示文字和旧嵌入控制页不在豁免范围。该要求只针对软件页面，测试清单中的“演示”一词不属于产品文案。

人工逐字检查标题、正文、导航、按钮、占位符、下拉选项、工具提示、空态、加载态、成功失败提示、确认弹窗、登录错误、历史消息、种子内容、浏览器页签标题、二维码落地页及打印或导出预览。检索词包括“演示”“演示数据”“演示模式”“演示账号”“演示入口”“Demo”“demo”“Mock”“mock”“样例”“示例数据”“测试数据”“模拟入园”“模拟位置”“模拟游客”“原型”“占位”“演示预览”“体验身份”等；对“预览”“测试”“体验”“模拟”按上下文人工判断，正常内容预览或景区游览体验不机械判错。

每页至少读取正常、空数据、加载、错误、成功和确认六类状态；不支持某状态就在记录中注明“不具备该状态”，不能因正常页面干净便将全部状态判通过。只读页面无成功提交态时，检查刷新反馈。先正常使用再用断网、空筛选和非法字段触发，避免修改源码造假通过。

所有发现均截图并写出原文、终端、路由和出现条件。适用页面出现“演示”或确属演示语义的文案，标记P0文案失败，整改后同路径同状态复测；不得通过删除真实能力边界提示将模拟结果冒充真实设备或真人行为。控制台可以保留上述术语；其它端如需解释规则生成数据，应采用经负责人确认且不误导的业务文案。

下面逐页用例均执行统一状态巡检：A 正常完整阅读；B 筛选无结果或无记录；C 慢网加载；D 断网或字段错误；E 合法操作成功；F 取消或确认弹窗。对只读页按可达状态执行并记录。每项恢复网络、清空测试筛选和草稿。控制台内部不生成本节用例。

COPY-001 手机首页文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 首页及公告条、主行动、四服务入口

操作：1）进入首页，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-002 手机导览文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 导览分类、选点、展开、路线使用和定位提示

操作：1）进入导览，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-003 手机预约文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 入园停车切换、日期时段人数和车辆字段

操作：1）进入预约，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-004 手机我的文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 账号、服务入口、待入园概览

操作：1）进入我的，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-005 手机游客账号文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 注册登录退出及错误提示

操作：1）进入游客账号，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-006 手机景点详情文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 七个景点的介绍、关闭状态和关联入口

操作：1）进入景点详情，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-007 手机设施详情文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 厕所停车索道安全设施的详情与未知态

操作：1）进入设施详情，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-008 手机路线推荐文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 偏好、结果、无匹配、选用和换线

操作：1）进入路线推荐，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-009 手机我的预约文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表筛选与空记录

操作：1）进入我的预约，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-010 手机预约详情及结果文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 成功取消改期入园离园与失败状态

操作：1）进入预约详情及结果，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-011 手机AI问答文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 初始等待流式完成停止错误与重试

操作：1）进入AI问答，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-012 手机问答历史与来源文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 历史列表、失效会话、来源正文

操作：1）进入问答历史与来源，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-013 手机游客聊天室文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 各房间、输入框、禁言、撤回与申诉

操作：1）进入游客聊天室，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-014 手机景区服务文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 资讯公告搜索正文和无结果

操作：1）进入景区服务，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-015 手机收藏与游览记录文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 空记录、失效收藏和路线记录

操作：1）进入收藏与游览记录，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-016 手机扫码识景文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 授权拒绝无效码与取消扫描

操作：1）进入扫码识景，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-017 手机二维码落地页文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 七景点码与大屏路线码打开后的标题和正文

操作：1）进入二维码落地页，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-018 手机旧控制入口与无效路由文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：手机页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 旧pages/demo、导航跳转提示和404

操作：1）进入旧控制入口与无效路由，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-019 游客大屏主画面文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 品牌、天气、公告、底部导航和页签标题

操作：1）进入主画面，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-020 游客大屏游览视图文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 点位气泡、景点设施列表与详情

操作：1）进入游览视图，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-021 游客大屏人流视图文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 区域指标、热力图例、未知数据和更新时间

操作：1）进入人流视图，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-022 游客大屏卫生间视图文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 四分项、合计、维修与暂停说明

操作：1）进入卫生间视图，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-023 游客大屏安全视图文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 六类安全设施状态和求助说明

操作：1）进入安全视图，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-024 游客大屏路线面板与接续文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 起终点、步行索道、无路可走和二维码提示

操作：1）进入路线面板与接续，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-025 游客大屏终端及异常状态文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：游客大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 无效terminalId、断线、加载、空闲倒计时

操作：1）进入终端及异常状态，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-026 园方大屏主画面文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：园方大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 指标图表天气时钟和页签标题

操作：1）进入主画面，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-027 园方大屏沙盘与区域详情文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：园方大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 图层图例点位设施详情和定位提示

操作：1）进入沙盘与区域详情，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-028 园方大屏告警列表与筛选文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：园方大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 状态分类等级及无结果

操作：1）进入告警列表与筛选，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-029 园方大屏告警详情及历史文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：园方大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 原因指标处理记录和自动生成文案

操作：1）进入告警详情及历史，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-030 园方大屏公告与连接状态文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：园方大屏页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 内部公开通知、断线重试和旧preview入口

操作：1）进入公告与连接状态，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-031 管理员员工登录文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 登录默认值占位符错误退出和页签标题

操作：1）进入员工登录，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-032 管理员工作台文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 卡片、统计、举报、全部导航及控制台入口文字

操作：1）进入工作台，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-033 管理员景区资料文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 查看编辑封面选择保存取消

操作：1）进入景区资料，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-034 管理员资讯与指南文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表新增编辑完整预览及发布下架

操作：1）进入资讯与指南，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-035 管理员景点介绍文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表及七景点编辑正文

操作：1）进入景点介绍，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-036 管理员公告管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 公开内部、自动生成、恢复服务及下架

操作：1）进入公告管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-037 管理员订单管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表详情取消改期确认和错误

操作：1）进入订单管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-038 管理员预约配额文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 日期类型停车场切换、保存与边界错误

操作：1）进入预约配额，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-039 管理员设施运行文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 所有类别、状态原因及卫生间分项表单

操作：1）进入设施运行，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-040 管理员检修计划文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表新增编辑到期与停用确认

操作：1）进入检修计划，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-041 管理员告警记录文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 只读详情、位置原因、关联OA

操作：1）进入告警记录，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-042 管理员OA审批文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表详情长正文批准驳回与冲突提示

操作：1）进入OA审批，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-043 管理员游客管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 筛选详情禁用禁言解禁

操作：1）进入游客管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-044 管理员员工管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 只读列表详情与空结果

操作：1）进入员工管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-045 管理员聊天管理与举报文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 消息、审核、撤回、举报与申诉复核

操作：1）进入聊天管理与举报，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-046 管理员知识管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 草稿发布历史来源与失败提示

操作：1）进入知识管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-047 管理员审核规则文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 规则草稿版本发布和历史

操作：1）进入审核规则，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-048 管理员会话管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 问答记录、来源、失败中断状态

操作：1）进入会话管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-049 管理员日志管理文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 操作、审核、模型错误日志的页面可见字段

操作：1）进入日志管理，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-050 管理员服务状态与外观文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 七模块提示、主题设置、未知和加载

操作：1）进入服务状态与外观，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-051 管理员无效路由与权限错误文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：管理员页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 未知地址、失效详情、403和重新登录

操作：1）进入无效路由与权限错误，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-052 前线员工登录与账号菜单文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 登录默认值、退出、会话失效与页签标题

操作：1）进入员工登录与账号菜单，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-053 前线公共待办文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 筛选、空任务、列表位置原因和等级

操作：1）进入公共待办，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-054 前线任务详情文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 领取、冲突、负责人、完成输入及确认

操作：1）进入任务详情，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-055 前线我的处理中文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 列表、关联任务和无结果

操作：1）进入我的处理中，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-056 前线OA申请文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 四类型、原因需求、校验成功失败

操作：1）进入OA申请，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-057 前线OA列表及详情文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 批准驳回撤回、意见记录和冲突

操作：1）进入OA列表及详情，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-058 前线历史记录文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 任务归档、长反馈、筛选和关联OA

操作：1）进入历史记录，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

COPY-059 前线旧审批页与异常路由文案复核

□ P0　关联功能：五端逐页文案复核　状态：未测

角色与入口：前线页面测试员；对应角色

前置与输入：已读本节规则；该入口若缺失记阻塞；范围 旧#/demo、恢复本地数据提示、404和断线

操作：1）进入旧审批页与异常路由，从顶部到底部逐字读完并记录页签标题。 2）按A至F状态巡检打开全部相关按钮、浮层和反馈；逐个检查候选词语义。 3）截图发现原文并登记位置；恢复网络后复查正常页面。

预期与联动：该页全部适用状态无“演示”及同类搭建语义表述；独立控制台内部豁免，来自该端的入口文字不豁免。

清理与恢复：清除筛选和草稿；原文、状态、截图及整改复测编号写在下方。

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 十 上场前速查

以下速查用于每次开场前；不能替代完整回归。建议在开场前30分钟完成网络与AI，在前10分钟完成角色与运行，在前2分钟只核对画面、业务状态和通知，不再做部署或故障操作。

## 开场前最后检查

READY-001 前30分钟入口与AI

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）手机Wi-Fi和公网打开六端。 2）真实发问一次并打开来源。 3）检查后端和WS正常。

预期与联动：公网、模型、连接均正常，证书无警告，不用历史录屏代替

清理与恢复：保留书签与备用入口，关闭调试面板

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

READY-002 前10分钟角色与主线数据

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）核对V1V2S1A1姓名。 2）建立新工作日回放并暂停。 3）记录基线与可预约时段。

预期与联动：未残留禁言禁用关闭设施或未决OA，六端同runId

清理与恢复：窗口按讲解顺序摆放

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

READY-003 前10分钟扫码与显示

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）实扫一张景点码。 2）大屏进入全屏。 3）检查手机投屏和亮度。

预期与联动：码与当前网址一致，屏幕可读无遮挡

清理与恢复：摆好纸码和设备

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

READY-004 前2分钟五端文案

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）巡视五端首屏及将展示的弹窗。 2）核对COPY问题全已复测。 3）进入控制台后再返回业务页。

预期与联动：业务页无演示相关表述，控制台豁免不扩散到五端

清理与恢复：有残留即记录并处理，不临时遮挡文字冒充修复

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

READY-005 计时与操作分工

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）确定谁操作手机管理员前线及切屏。 2）确认口头提示顺序。 3）检查故障时由谁接管。

预期与联动：主线无需临场寻找账号或入口，每一步知道下一个操作端

清理与恢复：开始录屏或计时

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

READY-006 恢复路径就绪

□ P0　关联功能：开场前最后检查　状态：未测

角色与入口：演示负责人；六端操作者

前置与输入：本版本P0回归通过；三轮彩排完成

操作：1）确认第十一章索引可离线读取。 2）核对原运行与备用地址。 3）确认无人保留故障网络或60倍时钟。

预期与联动：遇错有明确恢复办法，备用数据边界已知

清理与恢复：保持1倍或已记录的暂停初态

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

# 十一 命令模板与卡点恢复

## 参数替换与命令执行规则

以下模板由部署负责人在终端手动执行；先将尖括号占位项替换为真实值，不能原样粘贴。SCENIC_NS等变量只供本次检查，不覆盖系统HOME等环境变量。不要使用kubectl delete namespace、删PVC、删库或清空所有浏览器存储来恢复演示。若部署并非Kubernetes，使用交接的等价查看与重启命令，记录替代方式；Kubernetes展示项只有在确实不部署该能力且负责人确认时才可不适用。

| 参数 | 填写值 | 确认来源 |
| --- | --- | --- |
| SCENIC_NS | ________ | 默认规划scenic-demo，以实际部署为准 |
| SCENIC_BACKEND | ________ | 后端Deployment名称 |
| SCENIC_FRONTEND | ________ | 要演练的无状态前端Deployment |
| SCENIC_FRONTEND_POD | ________ | 该前端当前一个Pod名 |
| SCENIC_FRONTEND_REPLICAS | ________ | 演练前原副本数 |
| SCENIC_SITE_URL | ________ | 本次检查的完整HTTPS入口 |
| SCENIC_HEALTH_URL | ________ | 部署交接的健康检查完整URL |
| 数据库备份与恢复脚本 | ________ | 负责人给出一致性备份方案，不能猜测文件路径 |

SCENIC_NS='<实际命名空间>'

SCENIC_BACKEND='<后端Deployment名称>'

SCENIC_FRONTEND='<前端Deployment名称>'

SCENIC_FRONTEND_POD='<该前端的一个Pod名称>'

SCENIC_FRONTEND_REPLICAS='<原副本数>'

SCENIC_SITE_URL='<实际HTTPS入口>'

SCENIC_HEALTH_URL='<实际健康检查URL>'

| 命令用途 | 预期与留证 | 关联用例 |
| --- | --- | --- |
| 入口请求 | HTTP响应正常；如HEAD不支持再用GET，不能单凭405断言网页不可用 | ENV-001至ENV-006 |
| Kubernetes资源查看 | Ready与期望副本一致；后端只有一个副本 | ENV-014 |
| 持久卷与挂载查看 | PVC Bound且PG数据目录在volumeMount内 | ENV-015 |
| 有限日志读取 | 无持续连接数据库模型错误；分享前脱敏 | REC服务恢复 |
| 重启与前端重建 | 仅彩排窗口执行，完成后回到原副本与配置 | REC-010至REC-018 |

# 只读检查 逐条执行并保存概要

curl -I --max-time 15 "$SCENIC_SITE_URL"

curl --fail --silent --show-error --max-time 15 "$SCENIC_HEALTH_URL"

kubectl -n "$SCENIC_NS" get deployments,pods,services,ingress

kubectl -n "$SCENIC_NS" get pvc

kubectl -n "$SCENIC_NS" describe deployment "$SCENIC_BACKEND"

kubectl -n "$SCENIC_NS" get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp

kubectl -n "$SCENIC_NS" logs "deployment/$SCENIC_BACKEND" --since=10m --tail=100

# 仅彩排 后端单实例重启 先完成备份和记录

kubectl -n "$SCENIC_NS" rollout restart "deployment/$SCENIC_BACKEND"

kubectl -n "$SCENIC_NS" rollout status "deployment/$SCENIC_BACKEND" --timeout=120s

# 仅彩排 删除一个已核实的无状态前端Pod

kubectl -n "$SCENIC_NS" delete pod "$SCENIC_FRONTEND_POD"

kubectl -n "$SCENIC_NS" get pods

kubectl -n "$SCENIC_NS" rollout status "deployment/$SCENIC_FRONTEND" --timeout=120s

# 仅彩排 前端扩容并恢复 后端不得扩容

kubectl -n "$SCENIC_NS" scale "deployment/$SCENIC_FRONTEND" --replicas=2

kubectl -n "$SCENIC_NS" rollout status "deployment/$SCENIC_FRONTEND" --timeout=120s

kubectl -n "$SCENIC_NS" scale "deployment/$SCENIC_FRONTEND" --replicas="$SCENIC_FRONTEND_REPLICAS"

kubectl -n "$SCENIC_NS" rollout status "deployment/$SCENIC_FRONTEND" --timeout=120s

命令超时不直接判重建失败或重复执行；先读Pod状态和事件确认当前进展。重启后核对runId、订单ID、任务ID、OA终态、消息与知识版本，并从新浏览器重读。没有一致性备份、隔离恢复目标或恢复脚本时，备份恢复项标为阻塞，不能提供猜测的覆盖数据库命令。

## 卡点恢复索引

| 现象 | 按顺序处理 | 恢复后验证 |
| --- | --- | --- |
| 某一端空白或一直加载 | 确认网络 → 关闭弹层重试 → 刷新该页 → 核对版本与API | ENV-005和REC-008；不可静默跳过主线 |
| 各屏数据不一致 | 先核对runId与业务时间 → 等待推送 → 重连并拉快照 | SIM-014、ENV-007与ENV-008；记录超过3秒 |
| 预约提交没结果 | 先查我的和后台同意图订单 → 确定未成功才重试 | ORDER-006；不得重复制造名额占用 |
| 入园按钮不可点 | 查订单日期状态和是否已入园 → 查营业时间及当前运行 | ORDER-014至ORDER-018；新一轮用新单 |
| 扫码打不开 | 核对HTTPS域名和码对应点位 → 恢复相机权限 → 换同景点正确码 | ROUTE-008至ROUTE-012；手动选点不算扫码通过 |
| AI超时或中断 | 保留未完成记录 → 恢复网络/模型 → 重试；可阅读已发布知识继续讲解 | AI-008与AI-009；预置文字不算真实AI通过 |
| 任务无法领取 | 查是否已被另一员工领取 → 刷新负责人 → 由真实负责人操作 | ALERT-001；不借管理员直接结案 |
| 任务无法完成 | 查是否存在未决OA → 由管理员审批或申请人合法撤回 → 再完成 | OA-011；不得删除申请解锁 |
| 误切运行或跳错时间 | 记录现运行 → 选回已保存父运行 → 五端重读 → 重建未提交草稿 | SIM-011至SIM-015；勿全局清库 |
| 设施仍关闭或无路线 | 查当前设施道路覆盖值 → 恢复测试前原值 → 重新推荐 | FAC-001和ROUTE-003至ROUTE-007 |
| 聊天发不出 | 查网络、账号禁用和独立禁言 → 合法解禁 → 重试 | CHAT-004与AUTH-011 |
| 公网不可用 | 确认入口链路 → 按交接切备用地址与独立账号运行 | REC-016至REC-018；不得混用两环境订单 |
| 业务页面出现演示文案 | 截图原文与状态 → 登记COPY问题 → 修改发布后同路径复核 | 独立控制台内部豁免，其它页未改不得通过 |

# 十二 问题记录与放行表

## 单项问题记录模板

| 字段 | 填写 |
| --- | --- |
| 问题编号与关联用例 | BUG-________ / 用例 ________ |
| 等级与状态 | P0/P1/P2 ________ / 失败或阻塞 ________ |
| 部署版本与运行 | 版本 ________ / runId ________ / revision ________ |
| 实际入口与设备 | URL ________ / 系统浏览器 ________ |
| 操作角色与数据ID | 角色 ________ / 订单任务申请消息ID ________ |
| 复现步骤与输入 | 1 ________ 2 ________ 3 ________ |
| 预期与实际 | 预期 ________ / 实际 ________ |
| 耗时与证据 | 真实时间 ________ / 联动耗时 ________ / 截图录屏 ________ |
| 影响与临时恢复 | 是否阻断主线 ________ / 恢复方式 ________ |
| 整改与复测 | 负责人 ________ / 修复版本 ________ / 复测日期人员 ________ |
| 最终结论 | 通过或仍失败 ________ / 关联端回归 ________ |

## 连续运行记录

| 时间点 | 画面和连接结果 | 操作与异常编号 |
| --- | --- | --- |
| 0分钟 | ________ | ________ |
| 5分钟 | ________ | ________ |
| 10分钟 | ________ | ________ |
| 15分钟 | ________ | ________ |
| 20分钟 | ________ | ________ |
| 25分钟 | ________ | ________ |
| 30分钟 | ________ | ________ |

## 三轮主线彩排记录

| 轮次与时间 | 运行与结果 | 卡点及证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1轮 ________ | runId ________ / 耗时 ________ | 通过/失败 ________ / 证据 ________ |
| 第2轮 ________ | runId ________ / 耗时 ________ | 通过/失败 ________ / 证据 ________ |
| 第3轮 ________ | runId ________ / 耗时 ________ | 通过/失败 ________ / 证据 ________ |

每轮逐项确认MAIN-001至MAIN-017。填写每个关键关联端实际耗时，不能只写总耗时；超过3秒写问题编号。某轮失败后修复并重新开始连续三轮，之前成功轮保留记录但不接着累计。

## 最终放行

| 检查 | 结论与签名 |
| --- | --- |
| 全部适用项已执行 | 未测 ____ 通过 ____ 失败 ____ 阻塞 ____ 不适用 ____ |
| P0无遗留失败或阻塞 | 是/否 ____ / 遗留编号 ____ |
| 五端文案复核通过 | 是/否 ____ / 控制台内部豁免已确认 ____ |
| 六端两位小数复核通过 | 是/否 ____ / 风速长尾问题已复测 ____ |
| 自动员工处理逻辑验证通过 | 是/否 ____ / 人工任务与未决OA保护 ____ |
| 关键联动3秒内可见 | 是/否 ____ / 最慢终端与耗时 ____ |
| 连续三轮主线通过 | 是/否 ____ / 录屏证据 ____ |
| 实际设备30分钟无阻断 | 是/否 ____ / 观察表 ____ |
| 故障与全局测试改动已恢复 | 网络 ____ 配额 ____ 设施 ____ 规则知识 ____ 账号 ____ 副本 ____ |
| 非关键问题逐项评估 | 编号 ____ / 不影响现场理由 ____ / 确认人 ____ |
| 放行决定 | 允许上场/不允许 ____ / 日期 ____ |
| 执行与复核人 | 执行 ____ / 复核 ____ / 现场负责人 ____ |

# 十三 全点位与页面覆盖附录

## 四十一处点位检查矩阵

每行单独勾选并记录结论。统一步骤：游客大屏用列表或地图找到该ID → 阅读名称类别位置和状态 → 手机打开同点位比较 → 管理员设施中查询同ID → 关闭详情返回。景点再核对二维码和介绍；厕所核对四分项；停车核对容量余位；索道核对方向队列；安全设施核对类别与可用性。未知不能显示成0或可用，隐藏图标不得仍被拾取。每行均为P1；主线用到的点位故障提升P0。

| 编号 | 点位ID | 名称 | 结论 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POINT-001 □ | terminal-entry | 入口广场游客终端 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-002 □ | terminal-bamboo | 竹间驿游客终端 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-003 □ | terminal-summit | 山顶平台游客终端 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-004 □ | terminal-market | 归云集游客终端 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-005 □ | aed-entry | 入口 AED | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-006 □ | aed-summit | 山顶 AED | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-007 □ | aid-entry | 入口急救点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-008 □ | aid-bamboo | 竹间驿急救点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-009 □ | help-creek | 溪谷一键求助点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-010 □ | help-gorge | 峡谷一键求助点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-011 □ | help-forest | 林间一键求助点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-012 □ | help-falls | 瀑布一键求助点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-013 □ | ring-creek | 溪谷救生圈 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-014 □ | ring-lake | 湖畔救生圈 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-015 □ | fire-market | 归云集灭火器 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-016 □ | fire-lower | 索道下站灭火器 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-017 □ | fire-bamboo | 竹间驿灭火器 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-018 □ | shelter-entry | 入口广场应急避难点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-019 □ | shelter-summit | 山顶平台应急避难点 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-020 □ | entry | 景区入口 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-021 □ | gate-out | 景区出口 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-022 □ | creek | 听溪台 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-023 □ | bamboo | 竹影幽径 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-024 □ | gorge | 叠翠峡 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-025 □ | summit | 望岳台 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-026 □ | falls | 飞瀑亭 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-027 □ | lake | 镜湖栈道 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-028 □ | forest | 松风林 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-029 □ | market | 归云集 · 出口商业区 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-030 □ | supply | 竹间驿 · 中途补给 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-031 □ | upper | 索道上站 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-032 □ | lower | 索道下站 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-033 □ | t1 | 入口卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-034 □ | t2 | 溪谷卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-035 □ | t3 | 峡谷卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-036 □ | t4 | 山顶卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-037 □ | t5 | 湖畔卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-038 □ | t6 | 林间卫生间 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-039 □ | p1 | 一号停车场 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-040 □ | p2 | 二号停车场 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |
| POINT-041 □ | p3 | 三号停车场 | 未测 / ____ | 证据____ 问题____ |

点位专项失败恢复：停止该点位变更 → 按FAC恢复原状态 → 重新打开手机和游客屏 → 若仍失败记录问题。POINT编号用于矩阵，不与功能用例重复。测试前后点位数量有变动时，补录新增点位，不能沿用41作为硬编码上限。

## 最新确认事项覆盖关系

| 确认项 | 目标 | 覆盖编号或章节 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 管理员OA入口 | OA-001至OA-014，COPY-042 |
| 02 | 审批终态和竞争 | OA-007至OA-010、OA-013 |
| 03 | 未决OA阻止结案 | MAIN-012，OA-011 |
| 04 | 扫码核销替换模拟事件 | MAIN-003，ORDER-014至ORDER-018 |
| 05 | 现场告警闭环 | MAIN-009至MAIN-015，ALERT；自动员工规则见AUTO |
| 06 | 全设施联动 | FAC、ROUTE、POINT |
| 07 | 厕所分项守恒 | FAC-003至FAC-008 |
| 08 | 检修完成后周期推进 | ALERT-007、ALERT-008 |
| 09 | 自动审核与人工复核 | CHAT-007、CHAT-008 |
| 10 | 申诉与误撤恢复 | CHAT-009、CHAT-010 |
| 11 | 知识草稿发布历史 | KNOW-001至KNOW-003 |
| 12 | 统一账号拟真姓名 | AUTH，DATA-001，CHAT-013 |
| 13 | 用户名姓名密码注册 | AUTH-002至AUTH-004 |
| 14 | 规则会话日志管理 | ADMIN-016，CHAT-011、CHAT-012 |
| 15 | 独立模拟游客 | CHAT-013 |
| 16 | 客流驱动发言限量 | CHAT-014 |
| 17 | 共享现场与独立回放 | SIM-007至SIM-016 |
| 18 | 预约配额事务 | ORDER-004至ORDER-012 |
| 19 | 入离场归控制台 | MAIN-003、MAIN-016，ORDER |
| 20 | 独立控制台适配手机 | CTRL-006 |
| 21 | 景点二维码H5与条件微信 | ROUTE-008至ROUTE-012，WX |
| 22 | 固定公网二维码域名 | ROUTE-008、ROUTE-011 |
| 23 | 手机公网域名 | ENV-001至ENV-004 |
| 24 | 五端一起切运行 | SIM-014 |
| 25 | 完整控制能力 | CTRL，SIM-020 |
| 26 | 向后跳时创建分支 | SIM-011、SIM-012 |
| 27 | 批次与队列仿真 | FAC-005、FAC-011，SIM-017至SIM-019 |
| 28 | 数值初值校准 | DATA-003，SIM-019 |
| 29 | 厕所释放种子时长 | FAC-005、SIM-019 |
| 30 | 索道批次来源 | FAC-011，SIM-019 |
| 31 | 统一忙闲阈值 | ALERT-005，SIM-018 |
| 32 | 场景表加手动注入 | SIM-001至SIM-006，ALERT-006 |
| 33 | 七模块服务状态 | ENV-018，ADMIN-018 |
| 34 | 基础种子与人工录入 | ENV-016，KNOW，ADMIN-002至ADMIN-004 |
| 35 | 收藏路线记录同步 | AUTH-007，MOB-013、MOB-014 |
| 36 | 删除手填链接 | MOB-015，ROUTE-009 |
| 37 | 旧预览入口替换 | MOB-015，GATE-007，VIS-012 |
| 38 | 六场景随机告警自动公告 | SIM-001至SIM-006，FAC-013 |
| 39 | 随机事件联动指标 | ALERT-006 |
| 40 | 公告公开内部隔离 | KNOW-004、KNOW-005，OPS-006 |
| 41 | 新库初始化旧库保留 | ENV-016，REC-009至REC-015 |
| 42 | H5注册和公开浏览 | AUTH-001、AUTH-002 |
| 43 | 禁用禁言撤回独立 | AUTH-011，CHAT-004、CHAT-005 |
| 44 | 细参数版本默认校准 | SIM-019，ALERT-005，FAC |

## 微信小程序条件项

只有本次部署实际包含微信小程序且已提供AppID和可用版本才执行；本轮主范围为手机H5，未包含小程序可填不适用。微信内置浏览器访问H5仍属于H5，不等于完成小程序验收。

## 微信实际接入检查

WX-001 小程序进入与扫码

□ P2　关联功能：微信实际接入检查　状态：未测

角色与入口：V1；微信真机

前置与输入：条件项；已有正式或体验小程序与合法域名配置

操作：1）从交接入口打开小程序。 2）真机扫固定景点码。 3）核对最终进入小程序或H5的既定承接。

预期与联动：不能只靠开发者工具通过，落地页与点位正确，授权失败可恢复

清理与恢复：记录微信版本和入口，不适用时注明未部署

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

WX-002 小程序网络与身份

□ P2　关联功能：微信实际接入检查　状态：未测

角色与入口：V1；微信真机

前置与输入：条件项；已有正式或体验小程序与合法域名配置

操作：1）登录注册并创建预约。 2）退出重进查看。 3）发问并跨设备聊天。

预期与联动：合法域名WS和流式能力正常，身份运行与约定一致

清理与恢复：取消测试预约，保留记录

实际结果：________________　耗时：________

证据：________　问题号：________　执行人及时间：________________

## 依据与维护

测试目标优先采用本次确认的新规则及六端确认台账，其次为对应专项需求；旧设计中扫码核销、自动分流、旧本地审批和独立Mock验收不能替代统一服务验收。本文不把当前实现缺口降级为通过，也不要求实现已明确取消的旧设备能力。每次新增页面、弹窗、点位或状态，同时补功能用例和COPY文案用例。

| 材料 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/implementation/六端确认与验收台账.md | 44项功能目标与延期边界 |
| docs/智慧景区演示系统设计方案-V2.0.md | 主线与展示验收，结合后续变更使用 |
| docs/管理员OA审批增补需求-V1.0.md | OA终态、竞争和任务结案约束 |
| apps/visitor/docs/数据清单与交互约定.md | 41点位、路线、四视图、厕所与索道 |
| docs/景区24小时数据与数值仿真设计方案-V1.0.md | 数值口径与时序 |
| apps/admin/docs/归档与对接说明-2026-09-13.md | 管理员页面、只读范围和旧实现边界 |
| apps/gate/docs/前线处置终端功能需求-V1.0.md | 前线任务与OA交互 |
| docs/手机游客端与文字问答开发任务书-V1.0.md | 手机页面、问答与异常态 |
| apps/demo/src/App.vue 与 apps/server/src/platform | 当前控制名称、场景与业务规则核对 |
| packages/client/src/scenic-code.ts | 固定景点二维码格式 |
| docs/工作区与容器编排架构-V1.0.md | 域名、单实例、卷与备用边界 |

# 2026年9月13日部署增补

本增补用于当前 PostgreSQL 版本的部署验收，与原清单一并执行。本地联调结果不替代正式环境验收。

数据库：ENV-015 检查 PostgreSQL Pod 的数据目录与持久卷。先执行 schema 迁移、备份导入和数据核验，再开放后端；普通启动不得播种或重置业务。核对应用账号最小权限、CA证书校验及 ready/live 探针。开放后已有新写入时，不得直接切回旧 SQLite。

设备：遥感设备共89个，健康、异常、未知数量合计89，页面明确显示模拟来源。

人流：分别核对08:15入口附近最多、12:00游客分散在多处景区、18:45出口附近最多；不同客群步速有差异，区域人数合计与全园人数一致。

配色：导览与大屏区域容量占比25%进入黄色、45%进入红色；容量上限和告警判定保持原规则。

稳定性：六端同时打开，持续读取与执行正常业务操作，核对跨端更新和WS重连；后端不得因连接池拥塞或WS异常退出。现场设备另做至少30分钟连续运行。

部署顺序、环境变量和生产待验项，以《部署操作材料-V1.0》和《部署材料校验记录》为准。

实际结果：________________    执行人及时间：________________

证据与问题号：________________________________________